Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского городского поселения»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| наименование  показателя | ед. изм. | плановое  значение | фактическое значение | отклонение | | плановое  значе  ние | фактическое значение | отклонение | | |
| -/+ | % | -/+ | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по обеспечению углем населения Тяжинского городского поселения в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | До 31.12.2015 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по обеспечению углем населения | Тыс. руб. | 6433,62734 | 6433,62734 | 0 | 0 | 6433,62734 | 6433,62734 | 0 | 0 | |
| 2 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению населения Тяжинского городского поселения в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | До 31.12.2015 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению населения | Тыс. руб. | 2089,13607 | 2089,13607 | 0 | 0 | 2089,13607 | 2089,13607 | 0 | 0 | |
| 3 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению населения Тяжинского городского поселения в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | До 31.12.2015 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению населения | Тыс. руб. | 47718,35194 | 47718,35194 | 0 | 0 | 47718,35194 | 47718,35194 | 0 | 0 | |
| 4 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по газоснабжению населения Тяжинского городского поселения в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | До 31.12.2015 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные услуги по газоснабжению населения | Тыс. руб. | 1732,04400 | 1732,04400 | 0 | 0 | 1732,04400 | 1732,04400 | 0 | 0 | |
| 5 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные прочие жилищно-коммунальные услуги населению Тяжинского городского поселения в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | До 31.12.2015 | Возмещение части затрат в связи с применением регулируемых цен за предоставленные прочие жилищно-коммунальные услуги населению | Тыс. руб. | 1332,15584 | 1332,15584 | 0 | 0 | 1332,15584 | 1332,15584 | 0 | 0 | |
| 6 | Обеспечение мероприятий по текущему ремонту муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда» | До 31.12.2015 | Текущий ремонт муниципального жилого фонда | Тыс. руб. | 110,52724 | 110,52724 | 0 | 0 | 110,52724 | 110,52724 | 0 | 0 | |
| 7 | Проведение ремонта жилищного фонда участников Великой Отечественной войны и вдов участников Великой Отечественной войны в рамках подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда» | До 31.12.2015 | Ремонт жилищного фонда участников Великой Отечественной войны и вдов участников Великой Отечественной войны | Тыс. руб. | 539,25300 | 539,25300 | 0 | 0 | 539,25300 | 539,25300 | 0 | 0 | |
| 8 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» | До 31.12.2015 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | км | 85,841 | 85,841 | 0 | 0 | 3896,33476 | 3896,33476 | 0 | 0 | |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | км | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 |
| 9 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" | До 31.12.2015 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Тыс.  руб. | 181,877 | 181,877 | 0 | 0 | 181,877 | 181,877 | 0 | 0 | |
| 10 | Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории Тяжинского городского поселения, а также по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство Тяжинского городского поселения» | До 31.12.2015 | Повышение уровня благоустроенности территории поселения | процент | 5 | 5 | 0 | 0 | 2621,47225 | 2621,47225 | 0 | 0 | |
| Совершенствование эстетического состояния территории поселения | процент | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Расходы на освещение улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство Тяжинского городского поселения» | До 31.12.2015 | Снижение энергоемкости объектов уличного освещения | процент | 5 | 5 | 0 | 0 | 4432,64264 | 4432,64264 | 0 | 0 | |
| 12 | Расходы по организации и содержанию мест захоронения бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство Тяжинского городского поселения» | До 31.12.2015 | Улучшение экологической обстановки в поселении,  приведение территории мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм | процент | 5 | 5 | 0 | 0 | 1133,14062 | 1133,14062 | 0 | 0 | |
| 13 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство Тяжинского городского поселения» | До 31.12.2015 | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг | Тыс.  руб. | 759,325 | 759,325 | 0 | 0 | 759,325 | 759,325 | 0 | 0 | |

глава Тяжинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Петраков

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского городского поселения»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| наименование  показателя | ед. изм. | плановое  значение | фактическое значение | отклонение | | плановое  значе  ние | фактическое значение | отклонение | | |
| -/+ | % | -/+ | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1. | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в рамках муниципальной программы Тяжинского городского поселения «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского городского поселения» | До 31.12.2015 | Организация работ по проведению мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тяжинского городского поселения | Тыс. руб. | 542,20916 | 542,20916 | 0 | 0 | 542,20916 | 542,20916 | 0 | 0 | |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности в рамках муниципальной программы Тяжинского городского поселения «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского городского поселения» | До 31.12.2015 | Организация работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тяжинского городского поселения  Обеспечение инвентарем и оборудованием пожаротушения | Тыс. руб. | 149,72841 | 149,72841 | 0 | 0 | 149,72841 | 149,72841 | 0 | 0 | |
| 3 | Профилактика и подготовка к тушению лесных пожаров в рамках муниципальной программы Тяжинского городского поселения «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского городского поселения» | До 31.12.2015 | Профилактика лесных пожаров и организация противопожарной пропаганды | Тыс. руб. | 2,92203 | 2,92203 | 0 | 0 | 2,92203 | 2,92203 | 0 | 0 | |

глава Тяжинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Петраков

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения Тяжинского городского поселения»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| наименование  показателя | ед. изм. | плановое  значение | фактическое значение | отклонение | | плановое  значе  ние | фактическое значение | отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках муниципальной программы Тяжинского городского поселения «Обеспечение безопасности населения Тяжинского городского поселения» | До 31.12.2015 | Организация работ по проведению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Тяжинского городского поселения | Тыс. руб. | 23,37496 | 23,37496 | 0 | 0 | 23,37496 | 23,37496 | 0 | 0 |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы Тяжинского городского поселения «Обеспечение безопасности населения Тяжинского городского поселения» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | До 31.12.2015 | Повышение безо-пасности дорожного движения в рамках муниципальной программы Тяжин-ского городского поселения «Обеспе-чение безопасности населения Тяжин-ского городского поселения» | Тыс. руб. | 286,71809 | 286,71809 | 0 | 0 | 286,71809 | 286,71809 | 0 | 0 |

глава Тяжинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Петраков