РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

администрация Тяжинского

городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2012г. № 22-п

О внесении изменений в Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 02.02.2012г. № 3-п О внесении изменений в Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 25.01.2012г. № 1-п «О внесении изменений в Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 18.10.2011г. № 20-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)» на 2012-2013 годы»

1. Внести в Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 02.02.2012г. № 3-п О внесении изменений в Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 25.01.2012г. № 1-п «О внесении изменений в Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 18.10.2011г. № 20-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)» на 2012-2013 годы», следующие изменения:

1.2. Приложение № 1 к Постановлению от 02.02.2012г. № 3-п О внесении изменений в Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 25.01.2012г. № 1-п «О внесении изменений в Постановление администрации Тяжинского городского поселения от 18.10.2011г. № 20-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)» на 2012-2013 годы», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Тяжинского городского поселения				А.Н. Чайка

исп. А.В. Дюбиков

тел.:27-740

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тяжинского городского поселения

от 31.08.2012 г № 22-п

О внесении изменений в Постановление

администрации Тяжинского городского

поселения от 02.02.2012г. № 3-п

О внесении изменений в Постановление

администрации Тяжинского городского

поселения от 25.01.2012г. № 1-п

«О внесении изменений в Постановление

администрации Тяжинского городского

поселения от 18.10.2011г. № 20-п

«Об утверждении муниципальной целевой

программы «Ремонт дорог в пгт Тяжинский

(по решениям суда)» на 2012-2013 годы»

Муниципальная целевая

программа

«Ремонт дорог в пгт Тяжинский

(по решениям суда)»

на 2012-2013 годы

пгт Тяжинский – 2012

Паспорт

Муниципальной целевой программы

«Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)»

на 2012-2013 годы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)» на 2012-2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация Тяжинского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | администрация Тяжинского городского поселения |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - Строительные нормы и правила «Автомобильные дороги» СНиП 2.05.02-85 |
| Цели и задачи Программы | - обеспечение безопасности движения автотранспорта и увеличение пропускной способности дорог; - обеспечение безопасности движения пешеходов; качественное улучшение состояния дорог местного значения |
| Срок реализации Программы | 2012-2013 годы |
| Основные мероприятия Программы | Ремонт дорог, тротуаров, парковок, посадочных площадок |
| Исполнители Программы | администрация Тяжинского городского поселения, организации и предприятия поселения |
| Объем и источники финансирования Программы | 8349800 рублей – средства бюджета Тяжинского городского поселения, в том числе по годам: 2012 год – 1449800 руб. 2013 год – 6900000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - - повышение потребительских свойств дорог; - - обеспечение непрерывного, безопасного и удобного движения по дорогам пгт Тяжинский; - - увеличение пропускной способности дорог. |
| Организация контроля за выполнением Программы | администрация Тяжинского городского поселения, Совет народных депутатов Тяжинского городского поселения |

### 1. Характеристика проблемы и методы ее решения

- В основу проведения ремонта дорог в пгт Тяжинский положены 2 задачи - сделать дороги качественными и безопасными, а поселок - комфортным для проживания жителей.

- В связи с увеличением интенсивности движения транспорта, увеличения износа дорожного покрытия, элементов обустройства дорог и инженерных дорожных сооружений и дефектов, образующихся вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Тяжинского городского поселения и составляет 8349800 рублей, в том числе по годам:

2012 год – 1449800 руб.

2013 год – 6900000 руб.

- Оценка эффективности реализации Программы

- Реализация мероприятий программы позволит повысить потребительские свойства дорог, обеспечить непрерывное, безопасное и удобное движение по дорогам пгт Тяжинский, увеличить пропускную способность дорог.

- Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Тяжинского городского поселения, Совет народных депутатов Тяжинского городского поселения.

Контроль за выполнением мероприятий Программы проводится посредством ежемесячного мониторинга реализации мероприятий программы.

- Мероприятия программы

| № п/п | Наименование улиц | Виды работ | Протяженность кв.м. | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1. | ул. Коммунальная | Ремонт тротуаров | 1050 | 524990 |
| 2. | пер. Чапаева | Частичная отсыпка щебнем | 2100 | 90000 |
| 3. | ул. Мичурина | Частичная отсыпка щебнем | 2100 | 90000 |
| 4. | ул. Березовая - Роща | Частичная отсыпка щебнем | 3360 | 150000 |
| 5. | ул. Пионерская | Частичная отсыпка щебнем | 2016 | 80000 |
| 6. | ул. Луговая | Частичная отсыпка щебнем | 3000 | 120000 |
| 7. | ул. Ленина | Текущий ремонт и содержание | 2000 | 85000 |
| 8. | ул. Коммунистическая | Текущий ремонт и содержание | 2000 | 85000 |
| 9. | ул. Кооперативная (парковка) | Асфальтобетонное покрытие |  | 78739 |
| 10. | 7400м - улиц | Ремонт уличного освещения |  | 224800 |
|  |  | ИТОГО: |  | 1449800 |
| 2013 |  |  |  |  |
| 1. | ул.Вокзальная | Частичная отсыпка щебнем | 1500 | 150000 |
| 2. | ул.Таежная | Частичная отсыпка щебнем | 4440 | 300000 |
| 3. | ул.Победы | Ямочный ремонт | 600 | 300000 |
| 4. | ул. Лесная | Частичная отсыпка щебнем | 5040 | 350000 |
| 5. | ул. Сибирская | Частичная отсыпка щебнем | 4320 | 300000 |
| 6. | пер. Сибирский | Ямочный ремонт | 200 | 100000 |
| 7. | ул. Кооперативная | Частичная отсыпка щебнем | 11580 | 500000 |
| 8. | пер. Калинина | Частичная отсыпка щебнем | 2400 | 200000 |
| 9. | ул. Железнодорожная | Частичная отсыпка щебнем | 9600 | 500000 |
| 10. | ул. Нижняя | Частичная отсыпка щебнем | 2760 | 200000 |
| 11. | ул. Рабочая | Частичная отсыпка щебнем | 7800 | 400000 |
| 12. | пер. Рабочий | Частичная отсыпка щебнем | 1800 | 150000 |
| 13. | ул. Береговая | Частичная отсыпка щебнем | 4200 | 300000 |
| 14. | ул. Пушкина | Частичная отсыпка щебнем | 4140 | 300000 |
| 15. | ул. Крайняя | Частичная отсыпка щебнем | 1920 | 150000 |
| 16. | пер. Лесной | Частичная отсыпка щебнем | 1200 | 100000 |
| 17. | ул. Сенная | Частичная отсыпка щебнем | 7200 | 500000 |
| 18. | ул. Северная | Частичная отсыпка щебнем | 1800 | 150000 |
| 19. | ул. Магистральная | Частичная отсыпка щебнем | 5400 | 350000 |
| 20. | ул. Набережная | Частичная отсыпка щебнем | 1800 | 150000 |
| 21. | ул. Островского | Частичная отсыпка щебнем | 5040 | 400000 |
| 22. | ул. Пролетарская | Частичная отсыпка щебнем | 4680 | 350000 |
| 23. | пер. Пролетарский | Частичная отсыпка щебнем | 1200 | 100000 |
| 24. | ул. Трактовая | Частичная отсыпка щебнем | 6000 | 350000 |
| 25. | пер. Западный | Частичная отсыпка щебнем | 1200 | 100000 |
| 26. | пер. Кирова | Частичная отсыпка щебнем | 1800 | 150000 |
|  |  |  |  | 6900000 |