РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

администрация Тяжинского

городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2012г. № 23-п

О внесении изменений в постановление администрации

Тяжинского городского поселения от 25 октября 2011 года № 21-п

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Тяжинского городского поселения»

на 2012 - 2020 годы»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тяжинского городского поселения, в целях формирования технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработки системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практической реализации которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, мазута, угля, тепловой энергии и электрической энергии, а так же качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей Тяжинского городского поселения

- Внести изменения в постановление администрации Тяжинского городского поселения от 25 октября 2011 года № 21-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тяжинского городского поселения» на 2012 - 2020 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Тяжинского городского поселения					А.Н. Чайка

исп. А.В. Дюбиков

тел.: 27-7-40

Приложение 1

к постановлению администрации Тяжинского городского поселения

от 12.09.2012 г № 23-п О внесении изменений  в постановление

администрации Тяжинского городского поселения

от 25.10.2011 г № 21-п «Об утверждении долгосрочной

целевой программы  «Развитие систем коммунальной

инфраструктуры Тяжинского городского поселения»

на 2012-2020 годы»

Долгосрочная целевая программа

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Тяжинского городского поселения»

на 2013-2020 годы

пгт Тяжинский – 2012

Паспорт

Долгосрочной целевой программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Тяжинского городского поселения» на 2013 - 2020 годы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тяжинского городского поселения» на 2013 - 2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | «12» сентября 2012 года |
| Заказчик Программы | администрация Тяжинского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | глава Тяжинского городского поселения |
| Цель Программы | Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, мазута, угля, тепловой энергии и электрической энергии, а так же качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Тяжинского городского поселения |
| Задачи Программы | - полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы и промышленных предприятий энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении Тяжинского городского поселения; - снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах экономики; - обеспечение реализации производственных программ; - обеспечение планового и опережающего наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки с учетом возможности увеличения объемов строительства, а так же возможность подключения к существующим сетям новых объектов строительства; - оптимизация, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов, оснащение приборами учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, оснащение системами автоматического регулирования потребления ресурсов; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий; - модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории Тяжинского городского поселения. |
| Срок реализации Программы | 2013 - 2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на период с 2013-2020гг. составит 839806 тыс. рублей, в т.ч.: областной бюджет- 797814 тыс. руб.; местный бюджет- 41992 тыс.руб. 2013 год: 53702 тыс. рублей; местный бюджет – 2685 тыс. руб.; областной бюджет – 51017 тыс. руб.; 2014 год: 34541 тыс. рублей; местный бюджет – 1727 тыс. руб.; областной бюджет – 32814 тыс. руб.; 2015 год: 204070 тыс. рублей; местный бюджет – 10204 тыс. руб.; областной бюджет – 193866 тыс. руб.; 2016-2020 год: 547493 тыс. рублей; местный бюджет – 27376 тыс. руб.; областной бюджет – 520117 тыс. руб.; Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | -количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы с 3 ед. в 2015 году до 8 ед. в 2020 году; -количество подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы с 2 ед. 2013 году до 114 ед. в 2020 году; -изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 59% в 2013 году до 26% в 2020 году; -изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с 83% в 2013 году до 100% в 2020 году; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 50% в 2013 году до 95% в 2020 году; -снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с 20% в 2013 году до 15% в 2020 году. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется администрацией Тяжинского городского поселения в течение периода, на который она разработана путем достижения предусмотренной в Программе стратегической цели, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы |

Оценка основных направлений социально-экономического развития Тяжинского городского поселения  на период до 2020 года

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Тяжинского городского поселения, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития является этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы развитие систем коммунальной инфраструктуры. Анализ и оценка экономического и территориального развития поселка, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

1. Общая экономическая ситуация в Тяжинском городском поселении:

1.1 Развитие промышленного производства;

1.2 Сельское хозяйство;

1.3 Транспортное обслуживание;

1.4 Жилищное строительство;

2. Существующее положение систем коммунальной инфраструктуры Тяжинского городского поселения. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2.1 Система теплоснабжения, строительство котельной;

2.2 Состояние коммунальной инфраструктуры, система водоснабжения и водоотведения;

3. Система программных мероприятий

3.1. Подпрограмма «Проектирование  и строительство шестого микрорайона»;

3.2. Подпрограмма «Проектирование  и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных п. Тяжинский»;

3.3. Подпрограмма "Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020»  Тяжинского муниципального района»;

4. Оценка эффективности программы

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Тяжинского городского поселения и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках программы комплексного развития зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

1.Общая экономическая ситуация в Тяжинском городском поселении

Экономическая ситуация в Тяжинском городском поселении по итогам 2010 года сложилась не благоприятной.

Объемы производства продукции промышленности снизились на базовом предприятии поселка – ОАО «Кузбассконсервмолоко.

Прогнозные параметры развития других отраслей материальной и социальной сферы исполнены.

Приоритетным направлением социально-экономического развития  Тяжинского городского поселения на 2010 год было недопущение в условиях кризиса значительного спада в отраслях материальной сферы, развитие малого предпринимательства, выполнение программы антикризисных мер, сохранение рабочих мест.

1.1 Развитие промышленного производства

За 2010 год общий объем отгрузки продукции, товаров, работ и услуг крупных и средних предприятий Тяжинского городского поселения по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 2,5%. Темп роста производства продукции пищевых обрабатывающих предприятий в 2010 году составил 95,6 % к уровню 2009 года. Производство молочных консервов и нефтепродуктов снизилось, ухудшены финансовые результаты деятельности, выработка хлеба и хлебобулочных изделий  предприятиями потребкооперации  и малого бизнеса снизилась и составила 2610 тн.

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий за  2010г. составил 41,3 млн.руб. убытков. Возросла кредиторская задолженность до 581 млн.руб.

1.2 Сельское хозяйство

Развитие сельскохозяйственного производства в 2010 году  замедлилось. Объем производства продукции в хозяйствах всех категорий составил 1116 млн. рублей, индекс производства продукции составил 92% к уровню 2009 года.

Общий объем инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства за счет всех источников финансирования в 2010 году сократился,  и составил всего около 33 млн.руб. В 2010 году посевные площади зерновых культур сократились на 7,74  тыс. га, валовое производство зерна в 2010 году составило 76 тыс. тн., молока -14,3 тыс.тн.

Общая численность занятых на предприятиях в сельском хозяйстве сократилась по сравнению с 2009 годом, и составила 750 чел.

В молочном животноводстве в 2010 году надой на одну фуражную корову составил 4000 литров, или 102% к уровню прошлого года.

Среднемесячная зарплата одного работающего в с\х секторе возросла незначительно, до уровня 6551 рублей в месяц.

1.3 Транспортное обслуживание

Существующее положение.

Поселок городского типа Тяжинский представлен сетью улиц и поселковых дорог.

Частично улицы асфальтированы, но требуют  реконструкции (разбит асфальт, нет бордюрного камня и пр.)

Асфальтированные улицы: Ленина, Советская, Садовая, М.Горького, Гагарина, Первомайская, пер.Ленина.

Междугородние связи осуществляются по железной дороге и автотранспортом. Вдоль поселка проходит железная дорога Ачинского отделения дороги. Железнодорожная станция имеет 5 приемно-отправочных путей.

В пгт. Тяжинский автовокзал совмещен с железнодорожным вокзалом на 200 посетителей.

С автовокзала ежедневно отправляются 40 пассажирских автобусов в  междугороднем и пригородном направлении,  городской автобус по поселку.

Проектом предусматривается строительство здания автовокзала на 75 пассажиров и пешеходный переход через железнодорожные пути.

Проектное решение.

В основу проектного решения магистральной сети п.г.т. Тяжинский принята разработанная в генеральном плане система транспортных коммуникаций	- магистрали районного значения

- объездная грузовая магистраль

- жилая улица

Начертание в плане магистралей пгт. Тяжинский продиктованы:

- системой транспортных связей в пределах поселка.

- основным направлением трудовых и культурно-бытовых поездок.

- функциональным зонированием территории.

Запроектированная улично-дорожная сеть поселка составит:

І очередь 6790м / 37345м²

ІІ очередь 6000м / 33000 м²

Транспортные магистрали в зависимости от назначения и положения приняты согласно СНиП 2.07.01-89*.

Ниже в таблице 1– приводится баланс улиц и дорог на І и ІІ очереди.

Таблица 1

| № пп | Длина участка (м) | Ширина элементов (м) |  |  |  | Площадь элементов (м²) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в красных линиях | проезжей части | тротуаров | зелен. насажден. | в красных линиях | проезжей части |  | тротуаров | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  | Объездная грузовая магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5000 | 45 | 7+5 | ----- | ---- | 225000 | 35000 |  | ---- | сущест. |
|  |  | Магистраль районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7800 | 35 | 7+5 | 3 | ---- | 273000 |  | 54600 | ---- | сущест. |
|  |  | Жилые улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5550 | 25 | 5.5+3 | 1.5 | 15 | 138750 | 30525 |  | ---- | проектир. |
| 4 | 7240 | 25 | 5.5 | 1.5 | 18 | 181000 | 39820 |  | 6242 | проектир. |
| 5 | 55300 | 25 | 5.5 | ----- | ---- | 1382500 | 304150 |  | ----- | сущест. |

Пассажирский транспорт.

Основную роль в освоении пассажирских перевозок в п.г.т. Тяжинский играет автобус. В наличии имеется 40 автобусов, вместимостью 1126 человек.

На конечных пунктах автобусных маршрутов имеются станции, на промежуточных остановках – павильоны.

Хранение подвижного состава предусматривается в существующем автохозяйстве.

  - Жилищное строительство

Жилищный фонд

Жилищный фонд Тяжинского городского поселения - это 1676,7 тыс. кв. м общей площади (30653 квартиры). Жилищный фонд оборудован водопроводом на 89,6%, канализацией на 87,6%, центральным отоплением на 87,5%, горячим водоснабжением на 85,1%.

Около 60% жилищного фонда - это дома, построенные до 1970 года, ограждающие конструкции которых по современным требованиям не обеспечивают теплозащиту зданий. Около 40% - это дома крупнопанельного исполнения.

Капитальный ремонт конструкций и элементов жилых домов практически не проводится. Кроме того, 29 жилых домов серии 335 ПК, построенные еще в 60-е годы, требуют незамедлительной реконструкции. Обследования, проведенные специалистами института "Кемеровогорпроект" и Томской архитектурно-строительной академии, выявили, что опорные узлы, несущие элементы, подвержены коррозии и идет интенсивное разрушение строительных конструкций дома. Требуется срочное усиление несущих конструкций и восстановление разрушенных элементов зданий.

Жилые дома и квартиры жителей на 80% не оборудованы приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Велики затраты производства любых видов энергии, велики потери энергии при транспортировке.

Жилищный фонд Тяжинского городского поселения представлен в Таблице №2.

Таблица №2

| Наименование | Общая площадь жилых помещений, тыс.м² | В том числе |  | Число проживающих, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых индивидуально определенных домах | в многоквар-тирных жилых домах |  |
| Жилищный фонд - всего | 276 | 139.4 | 126.8 | 13.8 |
| В том числе: в частной собственности | 237.8 | 111.0 | 126.8 | 11.3 |
| государственной | 7.5 | 1.2 | - | 0.5 |
| муниципальной | 30.7 | 27.2 | - | 2.0 |
| Специализированный жилой фонд | 9.8 | - | - | - |

Распределение жилого фонда по материалу стен, времени постройки приводится в Таблице №3.

Таблица №3

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м² | Число проживающих, тыс.чел | Число жилых домов (индив.опред. зданий), единиц | Число многокварт-ирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 75.1 | 3.7 | 236 | 57 |
| Панельные | 10.4 | 0.5 | 40 | 16 |
| Блочные | 0.1 | 0.01 | - | 2 |
| Монолитные | - | - | - | - |
| Смешанные | 0.1 | 0.01 | 3 | - |
| Деревянные | 187.8 | 9.3 | 1586 | 220 |
| Прочие | 2.5 | 0.18 | 10 | - |
| По годам возведения: до 1920г. | 1.9 | 0.1 | 50 | - |
| 1921-1945 | 12.0 | 0.6 | 131 | - |
| 1946-1970 | 89.1 | 4.4 | 620 | 156 |
| 1971-1995 | 145.5 | 7.2 | 897 | 51 |
| После 1995 | 27.5 | 1.4 | 177 | 88 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 137.9 | 6.8 | 797 | 88 |
| 31%-65% | 112.9 | 5.6 | 758 | 156 |
| 66%-70% | 24.8 | 1.3 | 318 | 51 |
| свыше 70% | - | - | - | - |

Из приведенных данных видно, что на долю муниципального  сектора приходится 13.85% общей площади, на долю индивидуального сектора 86.15%.

Поселок застроен в основном одноэтажными жилыми домами. Средняя обеспеченность на одного жителя поселка составляет 20.03м² полезной площади.

Обеспечение жилых домов водопроводом, канализацией, отоплением, электроснабжением и другим оборудованием приводится в таблице №4.

Таблица №4

| Наименование показателей | Всего: тыс.м² | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопровод | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе цетрализованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электр. плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м² | 276 | 231.1 | 99.8 | 103.1 | 99.8 | 99.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 99.8 | 64.3 | 80.5 |
| Число проживающих, тыс.чел | 13.9 | 11.7 | 0.8 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 3.3 | 4.2 |

Выбытие существующего жилищного фонда и новое жилищное строительство.

Показатели выбытия существующего жилищного фонда приведены в таблице

Общий объем выбытия (сноса) до 2020 года определен в количестве 25.2тыс.м² индивидуального жилого фонда, смотри таблицу №5.

Таблица №5

| Наименование | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м² | 24.8 | 0.4 |
| из неё: в жилых домах (индивидуально определенных зданий) | 24.8 | 0.4 |
| Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), ед. | 371 | 2 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 2.5 | - |

Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строительства, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Соответственно, масштабы и сроки жилищного строительства должны определять масштабы и сроки строительства систем коммунальной инфраструктуры, с тем чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с определенной нагрузкой.

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2020 года неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы муниципального района. Показатели сложившегося жилищного строительства приведены в таблице №6.

Показатели развития жилищного фонда в Тяжинском

муниципальном районе

Таблица №6

| Наименование показателя | Отчетный период |  | Период1 |  |  | Период 2 |  |  | Период 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2020 |
| Площадь жилищного фонда на конец периода, тыс. кв. м, всего, | 3661 | 3661 | 3668 | 3672 | 3677 | 3680 | 3683 | 3685 | 3692 | 3698 | 3712 |
| в том числе многоквартирных жилых домов | 1831 | 1831 | 1833 | 1836 | 1839 | 1841 | 1845 | 1547 | 1550 | 1552 | 1554 |
| Жилищная обеспеченность по Тяжинскому муниципальному району ,кв. м/чел. | 21,0 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,1 |
| Ввод нового жилья, кв. м/чел. | 0,24 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |

Площадь жилищного фонда Тяжинского городского поселения  на протяжении рассматриваемого периода постоянно увеличивается. Годовые темпы роста колеблются по различным годам и находятся в пределах от 1,4% до 2,3% в год. Однако такие темпы роста жилищного фонда происходят на фоне постепенно сокращающихся темпов роста численности населения поселка. Такое сочетание факторов приводит к увеличению жилищной обеспеченности (площади жилищного фонда, приходящейся на одного человека) с 18,03 кв. м/чел. в 2001 г. до 20,16 кв. м/чел. в 2007 г. (+ 12% за период).

На протяжении периода ввод площадей увеличивался и четыре последних года держался на уровне более 5,0 тыс. кв. м в год. Увеличивались и относительные показатели строительства: в расчете на одного жителя городского округа ввод жилья составил 0,41 кв. м в год.

Мероприятия по строительству новых жилых домов в пгт. Тяжинский  реализуются в рамках областной целевой программы "Жилище" и 185-ФЗ «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»

На период до 2020 года планируется значительное увеличение объемов строительства жилья. Перспективное жилищное строительство в Тяжинском городском поселении представлено в Таблице №7.

Таблица №7

| Адрес застройки/ год строительства | Площадь мучастка, га | Площадь домов, тыс. кв. м | Численность населения, тыс. чел. | Нагрузки, подключаемые к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Электроснабжение, МВт | Теплоснабжение, Гкал/час | Водоснабжение, куб. м/сут. | Водоотведение, куб. м/сут. |
| 2009 год: 37-ми квартирный жилой дом пгт Тяжинский, ул. Чехова, 38 | 0,34 | 1,76 | 92 | 0,18 | 0,1 | 11,96 | 18,4 |
| 2011 год -9 кв. жилой дом дом пгт Тяжинский, ул. Школьная, 2 «А» | 0,13 | 0,44 | 22 | 0,06 | 0,025 | 2,86 | 4,4 |
| 2011 год: 24-ти квартирный жилой дом пгт Тяжинский, ул. Коммунистическая,5 «А» | 0,3 | 1,27 | 60 | 0,12 | 0,072 | 7,8 | 12 |
| 2013 год: 36-ти квартирный жилой дом пгт Тяжинский, ул. Советская, 19; 24-ти квартирный жилой дом пгт Тяжинский, | 0,7 | 3,0 | 150 | 0,3 | 0,17 | 19,5 | 30 |
| 2014 год : 24-ти квартирный жилой дом пгт Тяжинский, | 0,3 | 1,27 | 60 | 0,12 | 0,072 | 7,8 | 12 |
| 2015-2016 гг., 36 – ти жилой дом пгт Тяжинский, | 0,4 | 1,73 | 90 | 0,18 | 0,098 | 11,7 | 18 |
| 2017-2018 гг. 36 – ти жилой дом пгт Тяжинский, | 0,4 | 1,73 | 90 | 0,18 | 0,098 | 11,7 | 18 |
| 2019 гг. 36 – ти жилой дом пгт Тяжинский, | 0,4 | 1,73 | 90 | 0,18 | 0,098 | 11,7 | 18 |
| 2020 год : 24-ти квартирный жилой дом пгт Тяжинский, | 0,3 | 1,27 | 60 | 0,12 | 0,072 | 7,8 | 12 |
| Строительство 6 микрорайона | 150 | 12,0 | 399 | 12 | 0,5 | 52 | 80 |

2. Существующее положение систем коммунальной

инфраструктуры Тяжинского городского поселения. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики администрации Тяжинского городского поселения  является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Потребность в инвестициях в жилищно-коммунальном секторе городского поселения сегодня огромна. Высокая аварийность ветхих инженерных систем коммунальной инфраструктуры и сверхнормативные потери ресурсов приводят к необходимости проведения незапланированных аварийно-восстановительных работ, затраты на выполнение которых гораздо выше планово-предупредительных. При ограниченности бюджетных ресурсов, проблему ветхого состояния основных фондов коммунального комплекса невозможно решить только за счет бюджетных средств и внутренних инвестиционных возможностей предприятий коммунального хозяйства.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость (уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры района составляет 79%), что связано с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Тяжинского городского поселения.

2.1 Система теплоснабжения, строительство котельной

Существующее теплоснабжение населения, бюджетных учреждений и прочих объектов  Тяжинского городского поселения  производится отдельно стоящими и встроенными  котельными, оснащенными трубчатыми водогрейными в том числе и самодельными котлами и электрокотлами   мощностью от 0,3 Гкал/ч до 1,25 Г кал/ч с низким КПД, усредненный КПД использования топлива по котельным составляет 40%. В настоящее время 15 котельных являются собственностью Тяжинского городского поселения и переданы согласно договора безвозмездного пользования МУП «Теплокоммунэнерго», 2 котельные являются ООО «Коммунсервис» (котельная № 1и котельная «Типография»). Существующие котельные эксплуатируются более двадцати лет, морально устарели, имеют высокие эксплуатационные расходы, находятся в аварийном состоянии. Теплосети котельных имеют высокую степень износа, свыше 70%, потери в теплосетях порядка 30%, в котельных отсутствует водоподготовка (превышение нормы жесткости воды в 20 раз,  средняя 15,3 мг*экв/л), нет элементарных приборов безопасности, отсутствует очистка дымовых газов. Расположение существующих малых котельных в зоне жилой застройки нарушает экологию воздушного бассейна. Система теплоснабжения поселка Тяжинский закрытая, но существует проблема несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.  Протяженность   51,1 км тепловых сетей, 2 центральный тепловых пунктов.

2.2 Состояние коммунальной инфраструктуры, система водоснабжения и водоотведения

На балансе МУП «Теплокоммунэнерго» находятся 13 скважин, из них 2 – в резерве, 1 – подлежит тампонированию. Водозаборные скважины децентрализованы, вода подается потребителям без предварительной очистки. Сложность эксплуатации скважин заключается в их большой разбросанности по населенным пунктам и локальном использовании. В Тяжинском городском поселении функционируют  112 водозаборных колонки.

Водопроводная сеть в п. Тяжинский имеет тупиковую схему прокладки. Из водозаборных скважин, подземная вода насосами ЭЦВ подается в водонапорные башни, откуда распределяется в водопроводную сеть поселков. В п. Тяжинский   несколько скважин закольцованы на общую водопроводную сеть. Имеется одна повысительная ВНС II подъема, оборудованная насосом к 20/30. Эксплуатируемый водоносный комплекс представлен отложениями песка, суглинка, глин (желтые, серые), песчаников с прослоями глин, песчаников (трещиноватых, мелкозернистых), с включениями гальки до 10 %, алевролитов. Скважины пробуривались в разное время: начиная с 1965 г., есть скважины, пробуренные после 2000 г. Для того, чтобы уменьшить зависимость от Красноярской ж/д, как поставщиков подземной воды, в  2003 г., в районе аэродрома были пробурены две новые скважины.  В 2002 г. пробурена и действует скважина на котельной № 1 .

Износ скважин составляет 97 %, идет постепенное заиливание русел скважин, что негативно влияет на качество подземной воды. Ежегодно выходят из строя 40-42 глубинных насоса, как следствие нехватки средств на комплексный мониторинг водозаборов и ветхости конструкций скважин.

Подземная вода гидрокарбонатно-кальциевая или слабощелочная, с минерализацией в пределах от 205 до 590 мг/дм3. По величине жесткости воды эксплуатируемого горизонта, в основном, жесткие (около 7 ммоль/дм3 ионов кальция и магния). Согласно результатов бактериологического анализа, по органолептическим показателям, вода пригодна для хозпитьевого использования.

При отсутствии единого (или нескольких) групповых водозаборов, использования подземных вод одиночных скважин, работающих на общую водопроводную сеть, возникают следующие сложности в эксплуатации:

- установка приемлемого гидравлического режима в системе водоснабжения;

- стабильность в химических показателях качества воды;

- децентрализованность объектов водозабора затрудняет техническую эксплуатацию скважин.

Скважины работают в режиме автоматического и ручного (ВНС) включения – отключения. Остановки работы скважин производятся для ремонта либо замены водоподъемного оборудования, ВБ или сетей.

Водоподготовка перед подачей воды потребителям не проводится. На предприятии отсутствует лицензия на добычу подземных вод, отчасти, с этим связано занижение объемов добытой из собственных скважин воды и отсутствие грамотного анализа распределения расходов воды в системах водоснабжения поселков.

Анализ системы контроля качества подземной воды

Основными документами, в соответствии с которыми должна осуществляться водохозяйственная деятельность при обеспечении населения питьевой водой, являются: ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";  СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемеологические правила и нормативы", утвержденные 26.09.01 и введенные вместо СанПиН 2.1.4.559-96 с 01.01.02, СанПиН 2.1.4.027-95 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения".

Согласно Федеральному закону "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.99, "питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства" (ст. 19, п. 1). "Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых, распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения и систем питьевого водоснабжения на транспортных средства, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам" (ст. 19, п. 2).

Основным источником ХПВ в Тяжинском городском поселении является подземная вода. Забор воды проводится с помощью артскважин, потребителям вода подается через системы водопроводов.  Водонапорные башни содержат запас воды 10% от суточного потребления, тогда как необходимо 30%.

Износ скважин очень высокий и составляет 97%, происходит постепенное заиливание. Ежегодно из строя выходят глубинные насосы, число аварий на сетях имеет тенденцию роста. Аварийные ситуации создают угрозу загрязнения трубопроводов и контактирующей с ними воды во время проведения ремонтных работ. После ремонтных работ принято перед подключением привести инженерные сети (трубы и вспомогательное оборудование) в нормальное состояние. Предписываемое нормативными документами хлорирование, основная цель которого – обеззараживание, не решает проблему химического загрязнения. В период прекращения подачи воды велика интенсивность коррозионных процессов, что приводит к попаданию в воду железа и других химических элементов с внутренней поверхности труб.

Кроме того, при интенсивном разовом хлорировании органические вещества-загрязнители воды природного или техногенного происхождения превращаются в токсичные хлорорганические соединения.

По итогам 2010г. процент нестандартных проб питьевой воды составил: по бактериологическим показателям – 8,1%, по санитарно-химическим – 60%. Исследуемая вода не отвечает СанПиН 2.1.4.1074-01 в первую очередь по содержанию железа и органолептическим показателям (мутность, цветность). Заключен договор на проведение бактериологических и санитарно-химических исследований питьевой воды с ГУ "Центр ГСЭН в Тяжинском районе.

Эксплуатируемый водоносный комплекс представлен отложениями песка, суглинка, глин (желтые, серые), песчаников  с прослоями глин, песчаников (трещиноватых, мелкозернистых), с включениями гальки до 10%, алевролитов.

Скважины, судя по предоставленным учетным карточкам, пробуривались в разное время: в 1965г., в 1966г. (скв. №42), в 1968г., в 1975г., в 1976г., в 1978г., есть и скважины, пробуренные после 2000г.

Вода гидрокарбонатно-кальциевая, околонейтральная или слабо-щелочная, с минерализацией в пределах от 205 до 590 мг/дм3. По величине жесткости воды эксплуатируемого горизонта, в основном, жесткие (около 7 ммоль/дм3 ионов кальция и магния).

По  результатам бактериологического анализа, органолептическим показателям вода пригодна для хозпитьевого использования. Это объясняется достаточно хорошей защищенностью подземных вод от поверхностного загрязнения (глубина скважин составляет 103…250м – минимальное и максимальное значения).

Из учетных карточек буровых скважин Тяжинского городского поселения можно судить об изменениях в химическом составе подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса, произошедших за длительный период, если сравнить показатели состава природных вод в разное время.

Показатели качества артезианской воды в  Тяжинском городском поселении по данным  паспортов скважин представлены в таблице №8.

Таблица №8

| Показатели качества, единицы измерения | Скважина №286(1) 1968 | Скважина 288(2) 1968 | Скважина 838(2) 1976 | Скважина 548 1975 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность, градусы | 25 | 25 |  | менее 20 |
| Прозрачность, см | 15 | 15 |  | прозрачная |
| Рн | 7,4 | 7,5 | 7,4 | не опр. |
| Жесткость, 15оль/дм3 | 4,3 | 5,3 | 6 | 1,8 |
| Сульфаты, мг/дм3 | 16,8 | 9,6 | 39,36 | 5,6 |
| Хлориды, мг/дм3 | 2.4 | 0,9 | 3,4 | 5 |
| Железо, мг/дм3 |  |  | 0,2 | 0,498 |
| Сухой остаток, мг/дм3 | 322,7 | 320 | 341 | 237 |
| Свинец, мг/дм3 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |  |
| Кремний, мг/дм3 | 20,8 | 19,5 | 28,6 | 7,8 |
| Гидрокарбонаты, мг/дм3 | 360 | 378,3 | 378,32 | 225,76 |
| Фториды, мг/дм3 |  | 0,1 | 0,05 |  |
| Кальций, мг/дм3 | 58,1 | 72,14 | 80,16 | 24,05 |
| Магний, мг/дм3 | 17,0 | 20,67 | 24,32 | 7,29 |
| Натрий+калий, мг/дм3 | 46,46 | 25,99 | 94,46 | 50,28 |
| коли-титр | во всех пробах больше 333 |  |  |  |
| коли-индекс | во всех пробах менее 3 |  |  |  |

К сожалению, при эксплуатации скважин практически никогда не выполняются установленные правила эксплуатации скважины:

Скважина должна эксплуатироваться с дебитом, не больше, чем указано в паспорте.

При пуске скважины в эксплуатацию насос должен включаться с оптимальной производительностью с дальнейшим постепенным увеличением  дебита скважины до рекомендуемого.

Обслуживание  должно вестись людьми, хорошо знающими водоподъемное оборудование и имеющими право на ведение этой работы.

Производить чистку скважины и ревизию водоподъемного оборудования при помощи квалифицированных специалистов.

Вести журнал  учета эксплуатации скважины и насосной установки. В журнале ежесуточно фиксировать уровень воды в скважине, производительность и продолжительность работы насоса, показания манометра и амперметра.

Один раз в месяц производить химический анализ воды.

Сети и сооружения водопровода

Система водоснабжения в Тяжинском городском поселении объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная, децентрализована по источникам водоснабжения, имеет тупиковую схему прокладки.

Коэффициент амортизационного износа сетей водопровода в Тяжинском городском поселении составляет 75-93 %, что говорит о крайне плачевном состоянии распределительной сети и приводит к большому количеству аварийных ситуаций и потерь воды в результате утечек из трубопроводов. В ветхом состоянии находятся 126 км сети, нуждаются в немедленной замене – 15 км.

При недостаточности финансирования программ реконструкции систем водоснабжения, предприятие исходя из имеющихся возможностей, проводит замену изношенных и строительство новых сетей водопровода.

В Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закладывается поэтапный ремонт и замена сетей.

Высока степень износа не только сетей ВиК, но и сооружении: водонапорных башен (ВБ), водоразборных колонок.

3. Система программных мероприятий

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

В отрасли до 1980 года были построены 45 процентов инженерных сетей, после 1980 года – 55 процентов сетей.

Средний износ тепловых сетей составляет 50 процентов со снижением к уровню прошлого года и имеет тенденцию к снижению за счет ежегодных капитальных вложений в их реконструкцию.

В более сложной ситуации находится водопроводно-канализационное хозяйство. Отработали нормативный срок эксплуатации 69% процентов водопроводных сетей (134,1 км) и объектов водопроводного хозяйства, 50% канализационных сетей (16,1 км).

Физический износ водопроводных сетей составляет:

эксплуатирующихся до 20 лет – 40 процентов,

эксплуатирующихся свыше 20 лет – 60 процентов.

За последние годы значительно увеличились объемы замены ветхих тепловых и водопроводных сетей. В настоящее время объемы замены тепловых сетей составляют 4 процента в год, водопроводных сетей – 0,4 процента в год. Для снижения износа основных фондов на один процент ежегодно необходимы капитальные вложения: в реконструкцию теплоэнергетических объектов и замену тепловых сетей – 100 млн. рублей, в реконструкцию систем водоснабжения и замену водопроводно-канализационных сетей – 37 млн. рублей.

Ежегодное вложение такого объема средств ориентировочно позволит заменить 10 км тепловых и 7 км водопроводно-канализационных сетей и снизить уровень износа основных фондов до величины, при которой количество аварий (по причинам технического состояния) минимально, то есть ежегодно необходимо заменять (обновлять) 4 процента тепловых и 2 процента водопроводно-канализационных сетей. При этом на тепловых и водопроводных сетях количество аварий, являющихся следствием высокой их изношенности, сократится на 1 процент.

Кроме того, выполнение этих мероприятий также позволит обеспечить строительство нового жилья коммунальной инфраструктурой.

Для достижения поставленных целей необходимо последовательно реализовать ряд следующих ключевых задач:

реконструкция и модернизация объектов энергетики, в том числе реконструкция и модернизация котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей с применением современного оборудования, материалов и технологий, отвечающих требованиям экономичности, надежности и эффективности, перевод тепловых нагрузок с непроизводительных котельных на другие источники теплоснабжения;

сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

оснащение узлами учета тепловой энергии котельных и центральных тепловых пунктов;

внедрение автоматизированных систем контроля и учета тепловой и электрической энергии;

строительство объектов водоснабжения в сельских поселениях района, имеющих дефицит воды, развитие и модернизация систем водоснабжения;

строительство систем водоотведения и снижения уровня грунтовых вод;

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому развитию коммунальной инфраструктуры определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения проблем в этой отрасли, что позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения.

3.1. Проектирование  и строительство шестого микрорайона

Структура селитебной территории «Шестой микрорайон».

Железная дорога делит селитебную территорию поселка на две неравные части. На расчетный срок в северной части будет проживать 30% жителей. Эту территорию необходимо рассматривать как автономный район, который в свою очередь разделяется рекой Казыльюн-2 на два жилых массива.

Развитие жилой зоны поселка предусматривается большей частью на свободной территории в северо-западной части поселка и реконструкции существующей жилой застройки.

Основное население поселка проживает в южной части от железной дороги. Здесь размещены все объекты поселкового значения. Главной композиционной осью является улица Ленина, она проходит через весь поселок, на ней сформирован существующий административный центр и привокзальная площадь.

Новый проектируемый жилой район органично включается в общую структуру поселка. Вид на поселок открывается с автомагистрали Тисуль-Тяжин. Проектом предусматривается застройка квартала индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками по 15 соток.

Коэффициент семейности принят 3.5 по Кемеровской области.

Численность населения квартала будет составлять 399человек.

Объемы жилищного строительства.

Таблица №9

| п\п | Наименование | Кол-во домов | Кол-во квартир | Этаж-ть | Кол-во прожив. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноквартирный 4-х комнатный жилой дом | 114 | 114 | 2 | 399 |  |

Проектом предполагается застройка жилыми домами индивидуальной застройки, с  размерами участков 15соток, сюда же включены некоторые объекты поселкового значения: детский сад на 330мест, школа на 1374 учащихся, бассейн с зеркалом воды 400м², дом быта на 100рабочих места, магазин торговой площадью 150м², клубное здание на 750 посетителей, гостиница на 52места, молодежное кафе на 100мест, предприятие общественного питания на 100мест, кафе-кондитерская на 100 посадочных мест.

Рельеф застраиваемой территории постепенно возрастает, что дает возможность многопланового восприятия застройки.

Зона отдыха со спортивным центром соединяется с пляжной зоной реки Казыльюн1.

Общественный центр поселка и система  культурно-бытового обслуживания.

Общественный центр поселка городского типа Тяжинский был заложен в районе разработанном проекте и в настоящее время находится в стадии формирования. Главный ансамбль поселка – административная площадь – расположена на пересечении улиц Советская и Ленина. Площадь формируется административными зданиями, библиотекой, гостиницей. На площади расположен памятник Ленину.

Проектом предусматривается частичная реконструкция кварталов, находящихся в зоне центра – замена ветхих одноэтажных деревянных жилых домов строительством новых зданий торгового и конторского назначения

Рынок предусмотрен на территории существующего стадиона.

Система озеленения.

Система озеленения практически совпадает с организацией зон массового отдыха. Основной зеленый массив предполагается в парково-спортивной зоне поселка. Озеленение этой территории предусматривается главным образом на основе естественной зелени – это периферия парка. Центральное ядро имеет регулярное, строгое озеленение и предусматривает посадку деревьев и кустарников.

Организация зоны отдыха на берегу реки Казыльюн-1 предполагает создание в этом месте живописного озеленения. Система пешеходных бульваров запроектирована вдоль основных пешеходных направлений. Организация санитарно-защитных зон предусматривает создание защитной зелени главным образом вокруг производственных предприятий, расположенных в селитебной зоне поселка.

При строительстве новой жилой застройки (6 микрорайона)  необходимо строительство:

Одной котельной - стоимость 170,0 млн. руб.;

Строительство теплосетей  составит 2,2 км – 79,0 млн. руб.;

Строительство водопроводных сетей 2,2 км.-  48 млн. руб.;

Строительство   канализационных  сетей 2,2 км.-  58,0 млн. руб.;

Строительство  водозабора – 160,0 млн. руб.;

Строительство очистных  сооружений – 8,0 млн. руб.;

Строительство дороги протяженностью 2,1 км – 32 млн. руб.;

Строительство электрических  сетей 2,2 км. –  82 млн. руб.;

Всего затрат  по строительству инженерных систем – 637 млн. руб., более детально, с разбивкой по годам данные показатели представлены в таблице 10.

Таблица №10

|  | Объемные показатели | План 2015-2020 гг. тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| Строительство котельной (6 микрорайон) | 170000,0 | 95000 | 75000 | 0 | 0 |
| Строительство теплосетей | 79000 | 1900 | 1900 | 2900 | 72300 |
| Строительство водопроводных сетей | 48000 | 900 | 900 | 2900 | 43300 |
| Строительство канализационных сетей | 58000 | 1350 | 1350 | 1550 | 53750 |
| Строительство водозабора | 160000 | 95000 | 65000 | 0 | 0 |
| Строительство очистных сооружений | 8000 | 0 | 0 | 2000 | 6000 |
| Строительство дороги | 32000 | 1500 | 1500 | 1500 | 26500 |
| Строительство электрических сетей | 82000 | 2000 | 15000 | 15000 | 50000 |
| Итого: | 637000 | 198650 | 160650 | 25850 | 251850 |

3.2. Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных п. Тяжинский

Общие сведения

Существующая в настоящий момент система теплоснабжения поселка является неэффективной по следующим причинам:

-значительный износ котельного оборудования и тепловых сетей;

- большие затраты на топливо;

- ухудшение экологической обстановки вследствие отсутствия санитарной зоны вокруг котельных (расположенных в жилых массивах), что влечет за собой загрязнение жилой территории.

Строительство котельной предусматривается доведение ее мощности до 17,4 Гкал/час с учетом закрытия 6-ти котельных (Котельная № 1, «Типография», «РТП», «Сельпо» «ЦРБ», «Ветстанция»), а также в перспективе к котельной будут дополнительно подключены потребители тепловой энергии от 4 котельных ( «ДРСУ», «РММ», «Баня», «Ленина 68А»). В существующих котельных предусматриваются центральные тепловые пункты, к  которым от проектируемой котельной прокладываются магистральные тепловые сети.

В результате реализации проекта достигается:

1. увеличение производства тепла, при необходимости для реализации проекта перспективного развития теплового хозяйства поселка;

2. повышения эффективности системы теплоснабжения поселка;

3. годовая экономия топлива;

4. снижение себестоимости тепловой энергии;

5. сокращение выбросов, влияющих на экологическое состояние поселка.

Технико-экономические показатели котельной № 3

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателей | ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии ( установленная) | Г кал/год | 100912 |
| 2. | Полезный отпуск потребителям | Г кал/год | 87793 |
| 3. | Электроэнергия | кВт*час | 38 |
| 4. | вода | М3 | 0,64 |
| 5. | Уголь | Т. | 0,3 |
| 6. | Численность работающих | Чел. | 22 |
| 7. | Объем финансирования | Тыс. руб. | 147406 |
| 7.1. | в том числе: из федерального бюджета | Тыс. руб. |  |
| 7.2. | областного бюджета | Тыс. руб. |  |
| 7.3. | муниципального бюджета | Тыс. руб. |  |
| 7.4. | внебюджетные источники | Тыс. руб. |  |
| 8. | Общая стоимость строительства | Тыс. руб. |  |
| 8.1. | в том числе: СМР | Тыс. руб. | 97060 |
| 8.2. | Оборудование | Тыс. руб. | 50346 |
| 9. | Удельные капитальные вложения | Руб./Гкал | 1301,5 |
| 10. | Продолжительность строительства | Мес. | 36 |
| 11. | Срок окупаемости | лет | 2,7 |

Теплоэнергетические решения

Общая часть

Проектом предусматривается централизация теплоснабжения п. Тяжинский, предусматривается  закрытие неэффективных котельных (Котельная № 1, «Типография», «РТП», «Сельпо» «ЦРБ», «Ветстанция» оборудованных котлами с низким КПД) с перспективой подключения котельных : «ДРСУ», «РММ», « Баня», «Ленина 68А». Расположение  котельных в зоне застройки нарушает экологию воздушного бассейна. Котельные не оборудованы системами газоочистки, уголь и шлак хранятся навалом на территории котельных.

Источником централизованного теплоснабжения определена проектируемая котельная № 3, расположенная вне жилой застройки с благоприятным расположением по розе ветров. Проектом предусматривается строительство котельной и тепловых сетей с доведением ее установленной мощности до 17,4 Гкал/час. В существующих зданиях котельных размещаются центральные тепловые пункты. От проектируемой котельной до 10ЦТП  будут проложены магистральные тепловые сети. Квартальные сети приняты существующие.

Котельные предназначены для теплоснабжения центральных тепловых пунктов располагаемых в закрываемых котельных. Теплоносителем служит горячая вода параметрами Т1-Т2= 95-70 °С.  Давление ( избыточное) на выходе из котельной :

- в подающем трубопроводе 5,3 кг/мс2;

- в обратном   трубопроводе  1,5 кг/мс2;

Для приготовления воды нужных параметров в котельной установлено 3 котла типа КВМ 7,58-95. Котел установленной теплопроизводительностью 7,58 (6,5) МВТ (Гкал/час) имеет горизонтальную компоновку: топочная и конвективная часть объедены в единый блок, благодаря чему снижена высота котла. Топочная камера экранирована трубами Ø60*3 мм, задним экраном топочной камеры служит фестонный экран, являющийся эффективным сепаратором золовых частиц. Осажденные в данном сепараторе наиболее крупные и имеющие высокую температуру частицы возвращаются на дожигание в топку в зону над кипящим слоем. Конвективная поверхность нагрева котла расположена в двухходовой экранированной шахте и состоит из пакетов. Пакеты набираются из П – образных секций из труб Ø28*30 мм. Под топочным блоком размещен предтопок кипящего слоя, состоящий из фронтового, боковых и поворотного экранов, выполненных из труб Ø60*3 мм. В правом боковом экране выполнена коллекторная рамка для установки короба подачи топлива. Между нижними коллекторами боковых экранов и топкой устроены наклонные откосы из жаропрочного бетона, во время работы котла на наклонных участках скапливается зола, образуя по обеим сторонам решетки так называемые золовые откосы, являющиеся аккумуляторами тепла и стабилизаторами горения в кипящем слое. Нижние коллекторы боковых экранов служат охлаждающими панелями решетки и опираются непосредственно на топочное устройство. На котле применено устройство возврата уноса золы и острое дутье. Под конвективной частью установлен бункер для осаждения уноса, под которым размещен эжектор возврата уноса, для сброса золы  на дожигание в топку. Подача воздуха на эжектор возврата уноса обеспечивается вентилятором типа 19-ЦС. Подача воздуха на острое дутье осуществляется вентилятором типа ВДН-10.Воздух подается над слоевое пространство через боковые экраны котла посредством четырех сопел большого сечения.

Мощность котельной

Установленная мощность котельной определена мощностью 6 центральных тепловых пунктов, подключаемых к данной котельной, перспективным подключением потребителей тепловой энергии в 2011-2013 годах, потребностью на собственные нужды, потери в сетях составляет 17,4 Г кал/час, в том числе:

- на отопление 15 Гкал/час;

- на собственные нужды котельной  0,155 15 Гкал/час;

- теплопотери тепловых сетей 2,259 Гкал/час;

Нормативная выработка (в том числе полезный отпуск и потери)

Таблица №12

| Год подключения | Котельная | Принадлежность котельной | Выработка по потребителям, в том числе: (Гкал) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилищные | бюджетные | прочие |
| 2013 | №1 | ООО «Коммунсервис» | 18723 | 12715 | 3760 |
|  | №2 Типография | ООО «Коммунсервис» | 6124 | 1650 | 362 |
|  | Ветстанция | Тяжинское городское поселение | 535 | 701 |  |
|  | РТП | Тяжинское городское поселение | 3611 | 1861 | 965 |
|  | ЦРБ | Тяжинское городское поселение |  | 844 |  |
|  | Сельпо | Тяжинское городское поселение | 1373 | 959 | 1849 |
|  | ГВС и теплоснабжение подключение |  | 12140 | 8400 | 15600 |
|  | № 3 проектируемая ГВС Всего: | Тяжинское городское поселение | 30366 12140 42506 | 18730 8400 27130 | 6936 15600 22536 |
|  | ДРСУ | Тяжинское городское поселение | 1683 |  | 2484 |
|  | РММ | ООО «Тяжинлеспром» | 165 |  | 3219 |
|  | Баня | Тяжинское городское поселение | 37 |  | 1619 |
|  | Ленина 68 А | Тяжинское городское поселение | 533 |  |  |
|  | Итого: |  | 2418 | 0 | 6322 |
|  |  | 100912 Гкал | 44924/44,5% | 27130/26,9% | 28858/28,6 % |

Тепловые нагрузки определены в зависимости от этажности и года постройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86

Оборудование котельной

В котельной  предусматривается установка 3-х котлов  КВМ 7,5-9,5 с механической  топкой ВТКС.

Теплоизводительность одного котла 7,58 мВт. Проектом принята поагрегантная схема установки оборудования. Теплоноситель- вода, топливо – каменный уголь марки Др. Котлы, насосное оборудование, оборудование водоподготовки размещены в котельном зале. Дутьевые вентиляторы, дымососы, батарейные циклоны для очистки дымовых газов установлены вне помещения котельной. Удаление и рассеивание дымовых газов предусматривается  через дымовую трубу Д=1200мм, Н=30 м. Склад угля закрытый. Проектом предусматривается установка двух баков запаса холодной воды Y=50 м3  и одного бака запаса химочищенной воды Y= 50м3. Сброс производственных  стоков  (через остывочный колодец) и хозфекальную канализацию предусматривается в поселковую сеть канализации.

В расчетах принято:

- расчетная температура наружного -40 °С;

- скоростной напор ветра 0,38 КПа/м2;

- расчетный вес снегового покрова 1,68 КПа/м2;

- зона влажности сухая;

- сейсмичность 6 балов.

Проектом предусматривается агрегатная схема установки оборудования. В котельной будет установлено 3 котла марки КВМ-7,58-95 с механической топкой обратного хода ВТКС. Котлы оборудуются бункерами углеподачи Y=5 м3, шнековыми  питателями для подачи угля в котел, дутьевыми вентиляторами, вентиляторами возврата уноса, площадками для обслуживания котла.

Схема дутья и углеподачи обеспечивает эффект «кипящего слоя» в топке котла, что повышает технические характеристики котлоагрегата и обеспечивает более полное сгорание топлива.

Удаление дымовых газов производится дымососами ДН -12,5-1500.

Очистка дымовых газов осуществляется в батарейных циклонах марки БЦ-25. Степень очистки дымовых газов составляет 80%. Удаление золы из золоуловителей осуществляется автотранспортом.

Техническая характеристика котла представлена в таблице №13

Таблица №13

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность котла | мВт | 7,58 |
| 2 | Поверхность нагрева котла | М2 | 356 |
| 3 | КПД котла | % | 81,5 |
| 4 | Давление на выходе из котла | МПа | 0,6 |
| 5 | Температура воды на выходе из котла | °С | 95 |
| 6 | Температура уходящих дымовых газов | °С | 230 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление котла | мПа | 0,204 |
| 8 | Количество сетевой воды, проходящей через котел | т/час | 260 |
| 9 | Разряжение в топке | Па | 20-30 |
| 10 | Водяной объем котла | М3 | 3,85 |
| 11 | Объем топочного пространства | М3 | 18,4 |
| 12 | Аэродинамическое сопротивление котла | Па | 400 |

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Антикоррозийная защита

Для уменьшения потерь тепла в окружающую среду и предотвращения случайных ожогов обслуживающего персонала, поверхности оборудования, газоходов и трубопроводов с температурой выше +45°С покрываются тепловой изоляцией.

Обслуживающий персонал

Численность обслуживающего персонала котельной определена на основании « Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных».

Штатное расписание котельной № 3 представлено в таблице №14.

Таблица №14

| № п/п | Должность | Количество человек |  |  |  | Группа производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 смена | 2 смена | 3 смена | Всего (в том числе подменные) |  |
| 1 | Машинист - кочегар | 2 | 2 | 2 | 8(1) | II-б |
| 2 | Рабочий углеподачи шлакозолоудаления | 2 | 2 | 2 | 8(1) | II-б |
| 3 | Слесарь по ремонту оборудования | 1 | - | - | 1 | I-в |
| 4 | Дежурный слесарь – электрик | 1 | - | - | 1 | I-в |
| 5 | Уборщик бытовых помещений | 1 | - | - | 1 | - |
| 6 | Лаборант | 1 | - | - | 1 | - |
|  | Итого: | 8 | 4 | 4 | 20(2) | - |

Расчет окупаемости инвестиций

Расчет окупаемости инвестиций производится по следующим основным показателям:

Расход топлива;

Расход  электроэнергии;

Заработная плата с начислениями;

Общехозяйственные расходы, затраты на ремонт, оплата за выбросы и прочие расходы.

Данные по эксплуатационным затратам на производство тепловой энергии существующими котельными:

Таблица №15

| Наименование | Ед. измер. | Котельная № 1 | Типография | Ветстанция | РТП | ЦРБ | Сельпо | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД котельной | % | 39,4 | 43,8 | 22 | 35 | 24,4 | 27,2 |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 35198,3 | 8135,8 | 1476,7 | 6217,9 | 847,3 | 4181,3 | 56057,3 |
| Расход угля | Тонн | 11492 | 2656 | 482 | 2102 | 277 | 1365 | 17749 |

Фактическая себестоимость реализованной тепловой энергии за 2010 год шестью котельными планируемым к закрытию МУП «Теплокоммунэнерго» (тыс. руб.)

Таблица№16

| Наименование обслуживаемых котельных | Зар.плата | материалы | Амортизация | Аренда котельных | Охрана объектов | ГВС | Доставка угля | Экспертиза тарифов | Ремонт эл. двигателя | Услуги транспорта | Электроэнергия | Отопление | Подготовка кадров | Лабораторные исследования | Загрязнение окруж.среды | Спец жиры | транспорт | 25 счет | 26 счет | Всего расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяжин котельная № 1 | 1227 | 62 | 151 | 545 | 18 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2 | 1147 |  | 3,9 | 0 | 0,8 | 9 | 779 | 206 | 390 | 4578,8 |
| Ветучасток | 197 | 7 | 3,2 | 0 | 18 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 12 |  | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 33 | 62 | 364 |
| РТП | 592 | 16 | 38 | 0 | 18 | 58 | 10 | 9 | 0 | 5 | 230 | 116 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 98 | 186 | 1384 |
| Сельпо | 288 | 6 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 174 | 0 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 48 | 90 | 670 |
| Типография | 591 | 19 | 59 | 76 | 18 | 58 | 10 | 9 | 0 | 5 | 270 | 116 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 98 | 223 | 1560 |
| ЦРБ | 197 | 3,4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 33 | 62 | 350 |
| Итого: | 3092 | 113 | 275 | 621 | 108 | 116 | 30 | 67 | 16 | 27 | 1848 | 232 | 24 | 1,0 | 4,8 | 24 | 779 | 516 | 1013 | 8906,8 |

Программное мероприятие " Строительство новой котельной и объединение 6 котельных на " предусматривает закольцовку и строительство тепловых сетей с целью переключения нагрузок 5 мелких неэффективных котельных на единую теплоцентраль.

Данное мероприятие позволит ежегодно экономить 4400 тыс. руб. за счет сокращения расходов топлива, электроэнергии,  воды, заработной платы  и других затрат. Срок окупаемости капвложений составит 2,7 года.

Программа мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию топливо-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве

Таблица №17

| Объект | Заказчик | исполнитель | Сроки исполнения | Общие затраты, тыс. руб. | Источники финансирования и сумма, тыс. руб. |  | Экономический эффект, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | мест. бюджет | в течение года | в течение 5 лет |
| Строительство Котельной № 3 | Тяжинское городское поселение | На конкурсной основе | 2013 | 147406 | 140036 | 7370 | 200 | 22267 |
| Закрытие шести котельных |  |  | 2013-2020 | 7600 | 7220 | 380 | 2200 | 11000 |
| итого |  |  |  | 155006 | 147256 | 7750 | 2400 | 33267 |

Строительство и реконструкция  теплосетей:

Строительство теплосети в поселке ориентируются, прежде всего, на новые материалы и современные технологии. Которые гарантируют только высокие результаты в плане качества и продолжительной эксплуатации объекта.

Устройство и прокладка теплосети подразумевает такие критерии, как качество, безопасность и надежность: строительство теплосети осуществляется в строгом соответствии с утвержденными архитектурно-строительными нормативами и техникой безопасности.

Планируется построить  и реконструировать 5 км теплосетей, в связи строительством жилых домов, замена теплосетей с большим процентом износа.

Необходимо денежных средств до 2020 года 19 000 000 рублей.

Строительство и реконструкция теплосетей

Таблица №18

| Наименование поселений | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | План 2013- 2020 гг. в тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2020 |
| 1. Тяжинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей | Уменьшения потерь тепловой энергии | 5 км | 19000 | 6600 | 3800 | 3800 | 4800 |

Реализация  комплексной производственной программы (2013 - 2020 гг.) предусматривает  строительство и реконструкцию тепловых сетей 5 км.,в связи с новым строительством многоквартирных  жилых домов  намечается строительство тепловых сетей, предусматривается реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП.

Результаты реализации:

- снижение тепловых потерь (использование "погодного" регулирования позволит до 30% снизить потребление тепла зданием);

- обеспечение надежной работы рециркуляции ГВС внутри объекта, что позволит сэкономить до 25% тепловой энергии, затрачиваемой на нагрев воды;

- регулятор температуры на теплообменники позволит сэкономить 15% тепла, идущего на нужды ГВС.

- повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения населения и организаций в  Тяжинском городском поселении;

- сократить плату за теплоснабжение для населения и организаций за счет сокращения объемов потребляемых услуг;

- сдерживать рост тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.

3. Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020  Тяжинского городского поселения;

В результате проведенного анализа существующего состояния водопроводных  и канализационных сетей в Тяжинском городском поселении необходимо в период 2011-2020 годы провести реконструкцию и новое строительство

4.3. Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020года в Тяжинском городском поселении

Таблица №19

| Наименование поселений | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | План 2013- 2020 гг. в тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2020 |
| 1. Тяжинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Уменьшения потерь воды транспортировки | 7 км | 12600 | 1800 | 540 | 720 | 9540 |
| Строительство и реконструкция канализационных сетей | Улучшения качества жизни населения | 6 км | 16200 | 1080 | 720 | 900 | 13500 |

Ожидаемые результаты реализации программы

развитие системы коммунальной инфраструктуры

Тяжинского городского поселения  на 2013 - 2020 годы

Результатом реализации проектов программы станет:

Снижение степени износа сетей и сооружений с 66,4% до 23%;

Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности с 1,33 на 1 км сетей до 0,6;

Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 5,8 млн. руб.;

Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Достаточно актуальной для поселка  проблемой в сфере водоснабжения является проблема обеспеченности потребителей приборами учета. В современных условиях прибор учета играет достаточно важную роль. Во-первых, посредством приборов учета ресурсоснабжающие организации, исполнители и потребители коммунальных услуг получают возможность оплачивать полученные услуги в зависимости от их фактического потребления. Это исключает возможность возникновения убытков как у исполнителей коммунальных услуг, так и у организаций коммунального комплекса, связанных с разницей между установленными нормативами потребления и фактическим размером оплаты. Во-вторых, с применением показаний приборов учета организации коммунального комплекса могут более точно планировать объемы реализации товаров и услуг. Это, в свою очередь, обеспечит более точное и сбалансированное тарифное регулирование организации. В-третьих, установка приборов учета является одним из факторов, по которым будет оцениваться деятельность органов местного самоуправления. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" одним из показателей является доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. По итогам 2010 года объем реализации воды, оплачиваемый по приборам учета, составил в среднем около 21%. Безусловно, данная величина является недостаточной и должна быть увеличена в рамках Программы  развитие системы коммунальной инфраструктуры.

Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 14.

Динамика потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса представлена в таблице №20.

Таблица №20

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление населением | куб. м/мес. на чел. | 7,26 | 7,13 | 6,63 |
| Темп роста, % |  | - 0,04 | - 1,78 | - 7,06 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение от населения | куб. м/мес. на чел. | 9,09 | 9,02 | 8,40 |
| Темп роста, % |  | - | - 0,77 | - 6,82 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Удельное потребление на отопление | Гкал/кв. м в мес. | 0,0145 | 0,0155 | 0,0143 |
| Темп роста, % |  | - 0,17 | 7,13 | - 8,21 |
| Удельное потребление на горячее водоснабжение | Гкал/чел. в мес. | 0,219 | 0,220 | 0,231 |
| Темп роста, % |  | 0,59 | 0,63 | 4,69 |

Анализ сложившейся динамики позволяет сделать несколько выводов.

1. Потребление населением услуг водоснабжения (в расчете на одного человека) за последние три года постоянно снижается. Кроме этого, темпы снижения год от года увеличиваются (снижение на 7% по итогам 2007 года). Причинами снижения потребления могут быть приборы учета, устанавливаемые у потребителей, которые позволяют влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах. Примечательно, что снижение удельного водопотребления происходит на фоне постоянно увеличивающихся доходов населения го муниципального района. Учитывая, что два указанных фактора имеют противоположные тенденции изменения, можно предположить, что влияние фактора доходов населения уже не окажет существенного влияния на объемы потребления населением.

2. Удельное водоотведение от населения также снижается на протяжении рассматриваемого периода. Причем, так же как и в сфере водоснабжения, резкое снижение рассматриваемого показателя приходится на 2007 год. В целом можно отметить, что динамика водоотведения в расчете на одного человека будет определяться динамикой водопотребления.

3. Потребление тепловой энергии на отопление многоквартирных и жилых домов на протяжении рассматриваемого периода носит достаточно стабильный характер, за исключением 2006 года, когда отмечается резкое увеличение потребления тепловой энергии (7% по отношению к предыдущему периоду). Причиной такого рывка может являться достаточно холодный зимний период 2006 года, что обусловило увеличение производства тепловой энергии на отопление жилищного фонда в соответствии с требованиями к качеству этой услуги. В 2007 году среднее потребление тепловой энергии в расчете на один квадратный метр снизилось до уровня 2004 - 2005 гг.

Потребление тепловой энергии для горячего водоснабжения в расчете на одного человека за последние три года постоянно увеличивалось. Наибольший рост приходится на 2007 год (4,7%). Причинами могут быть как непосредственное увеличение физических объемов предоставления услуг горячего водоснабжения (что совпадает с противоположной тенденцией сокращения объемов холодного водоснабжения), так и увеличение температуры горячей воды. До 2007 года расход тепловой энергии в расчете на одного человека увеличивался меньшими темпами - в среднем 0,6% в год.

В целом рассмотренные тенденции позволяют сделать предположения о динамике изменения удельного потребления населением товаров и услуг организаций коммунального хозяйства муниципального района.

1. Водоснабжение.

Учитывая сокращение удельного водопотребления населением поселка за последние несколько лет, для оценки объемов реализации воды принят предельный показатель в размере сложившегося по итогам 2007 года - 6,63 куб. м/чел. в мес. При этом действие фактора увеличения жилищной обеспеченности, которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки приборов учета.

2. Водоотведение.

Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому для оценки объемов водоотведения принимается уровень водоотведения по состоянию на конец 2007 года в размере 8,4 куб. м/чел. в мес.

3. Теплоснабжение.

В настоящее время Тяжинское городское поселение является одним из наименее энергозатратных с точки зрения расхода тепловой энергии на отопление домов. Кроме этого, перспективы по вводу новых объектов жилой недвижимости приведут к "обновлению" домов как по срокам постройки, так и по материалу стен и по этажности. Возводимые дома будут характеризоваться пониженным по отношению к уже построенным домам значением удельного расхода тепловой энергии на отопление. Исходя из этого средний расход тепловой энергии на отопление дома учитывается в размере 0,017 Гкал/кв. м в мес. Учитывая отсутствие каких-либо серьезных факторов для дальнейшего роста удельного расхода тепловой энергии на приготовление горячей воды, при оценке объемов тепловой энергии учитывается показатель в размере 0,27 Гкал/чел. в мес.

Совокупное потребление товаров и услуг населением определяется произведением планируемой на период численности населения на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса. При расчете объемов тепловой энергии на отопление учитывался равномерный ввод строящихся многоквартирных и жилых домов в течение всего периода с 2009 года до 2015 года.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального хозяйства осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями муниципального района. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики городского округа. Исходя из этого оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определялась по формуле:

Иреализ. = Кэ x Ипп,

где Иреализ. - индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ - коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Ипп - индекс промышленного производства.

Коэффициент эластичности определялся на основании данных за 2006 - 2007 гг. Индекс промышленного производства по муниципальному району принят на основании прогноза социально-экономического развития района на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (2-й вариант). После 2011 года индекс промышленного производства принят на уровне 2010 года (2-й вариант), исходя из необходимости сохранения набранных темпов экономического развития городского округа.

Расчеты динамики потребления товаров и услуг показывают следующие результаты.

1. Водоснабжение, водоотведение.

По расчетам значение коэффициента эластичности получается отрицательным. Это означает, что вне зависимости от темпов экономического роста происходит сокращение потребления воды и отведения стоков от коммерческих организаций. Исходя из этого для оценки объемов реализации товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения предельный годовой объем реализации принимается на уровне не более фактически сложившегося по итогам 2007 года.

2. Теплоснабжение.

Применительно к сфере теплоснабжения значение коэффициента эластичности получилось равным 0,15, что означает увеличение на 0,15% потребления коммерческими потребителями тепловой энергии при росте промышленного производства на 1%. Оценка потребления тепловой энергии производилась исходя из указанной величины.

5. Оценка эффективности программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Тяжинского городского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (автодорог, тротуаров, газонов, озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Таблица №21

| Мероприятия по реализации комплексной программы | Заказчик | Исполнитель | Сроки исполнения | Общие затраты, тыс.руб. | Источники финансирования и сумма, тыс. руб. |  | Экономический Эффект, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | в течение года | в течение 5 лет |
| 1.Проектирование и строительство шестого микрорайона» | Администрация поселка Тяжинский | На конкурсной основе | 2015-2020 | 637000 | 605148 | 31852 |  |  |
| 2.1.Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных п. Тяжинский | Администрация поселка Тяжинский | На конкурсной основе | 2013-2020 | 155006 | 147256 | 7750 | 2400 | 33267 |
| 2.2. Строительство и реконструкция теплосетей Итого: | Администрации городских и сельских поселений | На конкурсной основе | 2013-2020 | 38000 830006 | 36100 788504 | 1900 41502 | 1200 3600 | 6000 39267 |
| 3. Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020г. | Администрации городских и сельских поселений | На конкурсной основе | 2013-2020 | 42930 | 40783 | 2147 | 500 | 2500 |
| Итого по программе: |  |  |  | 872 936 | 829287 | 43649 | 4100 | 41767 |

Таблица №23

Свод по видам работ

| наименование | всего | В том числе |  | Водопроводные сети |  |  | Канализационные сети |  |  | Тепло сети |  |  | Котельная №3 |  |  | 6-той микрорайон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обл. | Мест. | всего | Обл. | Мест. | всего | Обл. | Мест. | всего | Обл. | Мест. | всего | Обл. | Мест. | всего | Обл. | Мест. |
| Тяжинское городское поселение | 839806 | 797814 | 41992 | 12600 | 11970 | 630 | 16200 | 15390 | 810 | 19000 | 18050 | 950 | 155006 | 147256 | 7750 | 637000 | 605148 | 31852 |

Таблица №24

Проектирование и строительство котельной №3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных в пгт. Тяжинский

| Наименование объекта | всего | в том числе |  | финансирование по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2016-20г.г. |  |  |
|  |  | об. бюджет | всего | всего | обл. | мест. | всего | обл. | мест. | всего | обл. | мест. |
| Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных в пгт. Тяжинский | 155006 | 147256 | 7750 | 44222 | 42011 | 2211 | 29481 | 28007 | 1474 | 81303 | 77238 | 4065 |

Таблица №25

Проектирование и строительство шестого микрорайона в пт Тяжинский

| Наименование объекта | всего | В том числе |  | Финансирование по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018-20 г.г. |  |  |  |
|  |  | об. бюджет | мест. бюджет | всего | обл. | мест. | всего | обл. | мест. | всего | обл. | мест. | всего | обл. | мест. |  |
| Проектирование и строительство шестого микрорайона | 637000 | 605148 | 31852 | 198650 | 188717 | 9933 | 160650 | 152617 | 8033 | 25850 | 24557 | 1293 | 251850 | 239257 | 12593 |  |

Таблица №26

Строительство и реконструкция  канализационных  сетей по  бюджетам

(тыс.руб.)

| Наименование | всего | В том числе |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016-2020гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обл. бюд. | мест. Бюд. | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест |
| Тяжинское г\п | 16200 | 15390 | 810 | 1080 | 1026 | 54 | 720 | 684 | 36 | 900 | 855 | 45 | 13500 | 12825 | 675 |

Таблица №27

Строительство и реконструкция  теплосетей	 по  бюджетам

(тыс.руб.)

| Наименование | всего | В том числе |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016-2020гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обл. бюд. | мест. Бюд. | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест |
| Тяжинское г\п | 19000 | 18050 | 950 | 6600 | 6270 | 330 | 3800 | 3610 | 190 | 3800 | 3610 | 190 | 4800 | 4560 | 240 |

Таблица №28

Строительство и реконструкция  водопроводных сетей по  бюджетам

(тыс.руб.)

| Наименование | всего | В том числе |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016-2020гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обл. бюд. | мест. Бюд. | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест |
| Тяжинское г\п | 12600 | 11970 | 630 | 1800 | 1710 | 90 | 540 | 513 | 27 | 720 | 684 | 36 | 9540 | 9063 | 477 |