****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

администрация Тяжинского

городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.10.2012г. № 29-п

**Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)» на 2013-2014 и 2015 годы**

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)» на 2013-2014 и 2015 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Тяжинского городского поселения А.Н. Чайка

исп. А.В. Дюбиков

тел.:27-740

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тяжинского городского поселения

от 17.10.2012 г № 29-п

Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Ремонт дорог

в пгт Тяжинский (по решениям суда)»

на 2013-2014 и 2015 годы

**Долгосрочная целевая программа**

**«Ремонт дорог в пгт Тяжинский**

**(по решениям суда)»**

**на 2013-2014 и 2015 годы**

пгт Тяжинский – 2012

**Паспорт**

**Муниципальной целевой программы**

**«Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)»**

**на 2013-2014 и 2015 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Ремонт дорог в пгт Тяжинский (по решениям суда)» на 2013-2014 и 2015 годы (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация Тяжинского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | администрация Тяжинского городского поселения |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»  - Строительные нормы и правила «Автомобильные дороги» СНиП 2.05.02-85 |
| Цели и задачи Программы | - обеспечение безопасности движения автотранспорта и увеличение пропускной способности дорог;  - обеспечение безопасности движения пешеходов;  качественное улучшение состояния дорог местного значения |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | Ремонт дорог, тротуаров, парковок, посадочных площадок |
| Исполнители Программы | администрация Тяжинского городского поселения, организации и предприятия поселения |
| Объем и источники финансирования Программы | 11 870 000 рублей – средства бюджета Тяжинского городского поселения, в том числе по годам:  2013 год – 6900000 руб.  2014 год – 2970000 руб.  2015 год – 2000000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение потребительских свойств дорог;  - обеспечение непрерывного, безопасного и удобного движения по дорогам пгт Тяжинский;  - увеличение пропускной способности дорог. |
| Организация контроля за выполнением Программы | администрация Тяжинского городского поселения, Совет народных депутатов Тяжинского городского поселения |

**1. Характеристика проблемы и методы ее решения**

В основу проведения ремонта дорог в пгт Тяжинский положены 2 задачи - сделать дороги качественными и безопасными, а поселок - комфортным для проживания жителей.

В связи с увеличением интенсивности движения транспорта, увеличения износа дорожного покрытия, элементов обустройства дорог и инженерных дорожных сооружений и дефектов, образующихся вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта дорог.

**2. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Тяжинского городского поселения и составляет 11870000 рублей, в том числе по годам:

2013 год – 6900000 руб.

2014 год – 2970000 руб.

2015 год – 2000000 руб.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий программы позволит повысить потребительские свойства дорог, обеспечить непрерывное, безопасное и удобное движение по дорогам пгт Тяжинский, увеличить пропускную способность дорог.

1. **Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Тяжинского городского поселения, Совет народных депутатов Тяжинского городского поселения.

Контроль за выполнением мероприятий Программы проводится посредством ежемесячного мониторинга реализации мероприятий программы.

1. **Мероприятия программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование улиц** | **Виды работ** | **Протяженность кв.м.** | **Стоимость**  **руб.** |
| 2013 | | | | |
| 1. | ул.Вокзальная | Частичная отсыпка щебнем | 1500 | 200000 |
| 2. | ул.Таежная | Частичная отсыпка щебнем | 4440 | 800000 |
| 3. | ул.Победы | Ямочный ремонт | 600 | 300000 |
| 4. | ул. Лесная | Частичная отсыпка щебнем | 5040 | 1000000 |
| 5. | ул. Сибирская | Частичная отсыпка щебнем | 4320 | 800000 |
| 6. | пер. Сибирский | Ямочный ремонт | 200 | 100000 |
| 7. | ул. Кооперативная | Частичная отсыпка щебнем | 11580 | 2000000 |
| 8. | пер. Калинина | Частичная отсыпка щебнем | 2400 | 400000 |
| 9. | ул. Железнодорожная | Частичная отсыпка щебнем | 9600 | 1300000 |
|  |  |  |  | 6900000 |
| 2014 | | | | |
| 1. | ул. Нижняя | Частичная отсыпка щебнем | 2760 | 300000 |
| 2. | ул. Рабочая | Частичная отсыпка щебнем | 7800 | 700000 |
| 3. | пер. Рабочий | Частичная отсыпка щебнем | 1800 | 200000 |
| 4. | ул. Береговая | Частичная отсыпка щебнем | 4200 | 350000 |
| 5. | ул. Пушкина | Частичная отсыпка щебнем | 4140 | 350000 |
| 6. | ул. Крайняя | Частичная отсыпка щебнем | 1920 | 200000 |
| 7. | пер. Лесной | Частичная отсыпка щебнем | 1200 | 120000 |
| 8. | ул. Северная | Частичная отсыпка щебнем | 1800 | 300000 |
| 9. | ул. Пролетарская | Частичная отсыпка щебнем | 4680 | 350000 |
| 10. | пер. Пролетарский | Частичная отсыпка щебнем | 1200 | 100000 |
|  |  |  |  | 2970000 |
| 2015 | | | | |
| 1. | ул. Сенная | Частичная отсыпка щебнем | 7200 | 500000 |
| 2. | ул. Магистральная | Частичная отсыпка щебнем | 5400 | 350000 |
| 3. | ул. Набережная | Частичная отсыпка щебнем | 1800 | 150000 |
| 4. | ул. Островского | Частичная отсыпка щебнем | 5040 | 400000 |
| 5. | ул. Трактовая | Частичная отсыпка щебнем | 6000 | 350000 |
| 6. | пер. Западный | Частичная отсыпка щебнем | 1200 | 100000 |
| 7. | пер. Кирова | Частичная отсыпка щебнем | 1800 | 150000 |
|  |  |  |  | 2000000 |