****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

администрация Тяжинского

городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.12.2019г. № 154-п

**О внесении изменений в постановление администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 № 46-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 (ред. от 29.03.2019) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018 - 2024 годы»:

1. Внести в постановление администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 № 46-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Тяжинского городского поселения от 13.12.2017 № 46-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу в день его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 глава Тяжинского городского поселения Н.А.Петраков

Приложение

 к постановлению администрации

Тяжинского городского поселения

 от 06.12.2019 № 154- п

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы**

пгт Тяжинский – 2019

**Паспорт**

**Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы |
| Основания для разработки муниципальной программы | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 (ред. от 29.03.2019) «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018 - 2024 годы»,  |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования;- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
| Задачи муниципальной программы | Задачи: 1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;
2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2018-2024гг. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников; -улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых. |
| Координатор муниципальной программы | глава Тяжинского городского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Тяжинского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий.Показатель результативности: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД, процент.Охват населения благоустроенными дворами (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения).Количество благоустроенных общественных территорий, ед.Площадь благоустроенных общественных территорий, га.Площадь благоустроенных общественных территорий, на 1 жителя), м2/чел.Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/час.Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы по всемисточникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Расходы, тыс. руб. |
| Источник финансирования | 2018г | 2019г | 2020г | 2021 г | 2022 г | 2023г | 2024г | Итого |
| Всего, в т ч: | 4499,7 | 7809,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12308,7 |
| бюджет Тяжинского городского поселения | 225,0 | 390,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,5 |
| федеральный бюджет | 2762,1 | 7196,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958,1 |
| областной бюджет | 1512,6 | 222,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735,1 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Общие положения**

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Современный человек воспринимает всю территорию поселения, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня человеку важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует.

Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ.

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Тяжинского городского поселения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы";

- Приказом Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

- Паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11 декабря 2018 г. № 636-р.

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории Тяжинского городского поселения, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Тяжинского городского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальные.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 4%.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации – 1,8%.

Имеется 1 площадка, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга несовершеннолетних детей (детская игровая площадка) общей площадью 100 м2.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации – 100%;

12640 метров кв. площадь благоустроенных общественных территорий (площадь Ленина, тротуар по ул. Коммунальная, площадь Победы).

0,8 м2 - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Анализ сферы благоустройства в поселении показал, что не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

1. **Основные цели и задачи муниципальной программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Тяжинского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в муниципальном образовании;

повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания.

Основными задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), общественных и дворовых территорий на территории Тяжинского городского поселения;

создание механизмов развития комфортной городской среды;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

создание механизма вовлечения граждан в решение вопросов городского развития (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, подготовку и реализацию программы и иное);

развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды, улучшение условий проживания;

благоустройство территории поселения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Возможные риски

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению рисков |
| 11. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.2. Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству |
| 2.2 | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы | 1. Закрепление в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение2. Использование механизмов судебного взыскания задолженности |
| 43. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД |
| 44. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов.2. Учет единой методологии, разработанной на федеральном уровне.3. Организация жесткого контроля за соблюдения графиков реализации муниципальной программы.4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений главы поселения о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы |

**3.1. Основные направления Программы**

 Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования (приложение № 4), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Тяжинского городского поселения, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учётом мнения граждан, а именно:

-повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

-запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициативных граждан;

-запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Тяжинского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.

Благоустройство дворовых территории, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

ремонт автомобильных парковок;

озеленение территорий;

ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт твердых покрытий аллей;

ремонт отмостки.

«Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1 | Установка скамейки  |  | 1 шт. | 17007,00 |
| 2 | Установка урн для мусора |  | 1 шт. | 8730,00 |
| 3 | Установка светильников |  | 1 шт. | 62358,00 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям |  | 1 м 2 | 1000,00 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия для автомобильных парковок | C:\Users\юрист\Desktop\асфальт.png | 1 м 2 | 1000,00 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий | C:\Users\юрист\Desktop\асфальт.png | 1 м 2 | 1000,00 |
| 7 | Озеленение |  | 1 м 2 | 35,00 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на поддержку муниципальных программ формирования городской среды:

ремонт пешеходных мостиков;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

В рамках минимального перечня работ администрация муниципального образования вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

В рамках дополнительного перечня работ:

на дворовых территориях, включенных в программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

на дворовых территориях, включенных в программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Для видов работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок; установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм, - обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1 | Оборудование детских площадок |  |  |
|  | http://sportploschadki.ru/data/big/4229.jpg | 1 шт. | 135000,00 |
|  |  | 1 шт. | 24500,00 |
|  |  | 1 шт. | 10600,00 |
|  |  | 1 шт. | 23000,00 |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 32600,00 |
|  |  | 1 шт. | 78600,00 |
|  |  | 1 шт. | 16000,00 |

По итогам проведенной инвентаризации составлен адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории, работа с собственниками ведется.

Проведена инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, ведется работа по заключению соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.

Иные мероприятия по благоустройству определены подпрограммой «Благоустройство Тяжинского городского поселения» муниципальной программы Тяжинского городского поселения «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Тяжинского городского поселения».

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, проведены.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

3.2. Условия о проведении работ по благоустройству

в соответствии с требованиями обеспечения доступности

для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 **3.3. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации**

2018 год

1. Улица Ленина, д.68а

2. Улица Горького, д13

3. Улица Горького, д15

4. Улица Советская, д.21

5. Улица Советская, д.23

 6. Улица Советская, д.25

2019 год

7. Улица Первомайская, д.10

2020 год

8. Улица Советская, д.5а

9. Улица советская, д.7

10. Улица Советская, 11

11. Улица Кооперативная, д.8б

2021 год

11.Улица Школьная, д.1а

12.Улица Ленина, д.20

13.Улица Коммунальная, д.2

14.Улица Советская, д.12

15.Улица Коммунальная, д.4

2022 год

16.Улица Ленина, д.74

17. Улица Советская, д.9

18.Улица Советская, д.10

19.Улица Советская, д.13

20.Улица Вокзальная, д.7

21.Улица Крайняя, д.2 а

22.Улица Ленина, д.21б

23.Улица Ленина, д.21е

24.Улица Ленина, д.23

2023 год

25.Улица Ленина, д.24

26. Улица Ленина, д.26

27.Улица Ленина, д.26а

28. Улица Ленина, д.28

29.Улица Советская, д.12

30.Улица Октябрьская, д.24

2024 год

31.Улица Советская, д.22

32. Улица Советская, д.24

33. Улица Советская, д.26

34. Улица Советская, д.26а

35.Улица Коммунистическая, д.7

36.Улица Коммунистическая, д.13

**3.4. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации**

1. год

1.Благоустройство тротуара по ул. Коммунальной (от школы №1 до перекрестка с ул. Октябрьская)

2019 год

2. Площадь Победы по адресу: пгт Тяжинский, ул Ленина, 18а

3.Сквер по адресу: пгт Тяжинский, ул Ленина, 18б

2020 год

4.Благоустройство тротуара по улице Ленина

 2021 год

5.Парк Победы по улице Ленина

 2022 год

6. Благоустройство тротуара по улице Чехова

 2023 год

7. Благоустройство тротуар по улице Чапаева

8.Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина

 2024 год

9. Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина (между домами Школьная, д.2 и Школьная, д. 1а)

3.5. Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных

участков, находящихся в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет

средств указанных лиц в соответствии с заключенными

соглашениями с органами местного самоуправления

1.пгт Тяжинский, ул Первомайская, 31

2.пгт Тяжинский, ул Горького , д.23, д.25

3.6. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения, с заключением

по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их

благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии

с требованиями утвержденных в муниципальном образовании

правил благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| 11. | Утверждение состава и регламента работы комиссии по проведению инвентаризации | 2 квартал 2018 года |
| 2.2 | Утверждение графика проведения инвентаризации | 2 квартал 2018 года |
| 3.3 | Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Кемерово | не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения инвентаризации |
| 44. | Фактическое обследование территории и расположенных на ней элементов | в соответствии с графиком проведения инвентаризации |
| 55. | Утверждение паспорта благоустройства территории | в течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации |

**4. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется администрацией Тяжинского городского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 3).

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Объекты благоустройства Тяжинского городского поселения формируются из предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного жилого дома в Программу путём реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Тяжинского городского поселения в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории Тяжинского городского поселения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тяжинского городского поселения » на 2018-2024 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Тяжинского городского поселения на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тяжинского городского поселения» на 2018-2024 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включённых в Программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Тяжинского городского поселения, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Тяжинского городского поселения;

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тяжинского городского поселения» на 2018-2024 годы».

**5. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу в текущем году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); предоставление материалов, техники.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

 Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**6. Аккумулирование средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение работ**

В случае, если государственной программой Кемеровской области формирования современной городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на основании действующего законодательства, а также Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Тяжинского городского поселения.

**7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Сроки реализации настоящей Программы – 2018-2024 годы.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

 В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тяжинского городского поселения» на 2018-2024 годы являются средства федерального, областного и местного бюджета.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объём средств бюджета Тяжинского городского поселения, направленный на реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета народных депутатов Тяжинского городского поселения на соответствующий финансовый год.

Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в приложение 2 к муниципальной программе.

**9. Характеристика мер правового регулирования, направленных на достижение целей и результатов муниципальной программы**

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 г № 471 Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса на 2018-2024 годы», Устав муниципального образования Тяжинское городское поселение.

**10. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

10.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Тяжинского городского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Тяжинского городского поселения.

Администрация Тяжинского городского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация Тяжинского городского поселения предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, общественных территорий, приведенных в нормативное состояние до 50 процентов от общего количества территорий, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности Тяжинского городского поселения (приложение 1).

10.2. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограммы и решения задач и реализации целей Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на текущий год;

- о формировании плана реализации Программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

10.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

10.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

10.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

10.4.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы (рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:

СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

10.4.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тяжинского городского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограммы и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%, где:

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы),

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы),

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

10.4.4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:

ЭРП - эффективность реализации Программы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы).

10.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭРП |
| Неэффективная | менее 50 % |
| Удовлетворительная | 50 % – 79 % |
| Эффективная | 80 % – 100 %  |
| Высокоэффективная | более 100 % |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы

**Сведения**

**о планируемых значениях показателей муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Планируемые значения показателей |
| 2017 год  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед.  | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 21 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты  | 0 | 4,23 | 5,63 | 11,27 | 12,68 | 16,9 | 21,13 | 29,58 |
| 3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед.  | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования  | Кв.м. | 0 | 291,40 | 6481,14 | 8801,40 | 9501,40 | 10201,40 | 10901,40 | 11601,40 |
| 5 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | Проценты  | 0 | 2,01 | 44,71 | 60,69 | 65,52 | 70,35 | 75,17 | 80,00 |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 20;90  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании Тяжинское городское

поселение» на 2018-2024 годы

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Формирование современной городской среды в муниципальном**

**образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2018 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2019 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2020 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2021 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2022 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2023 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2024 год |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды в муницпальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы** | Администрация Тяжинского городского поселения  | Всегов том числе: |  |  |  |  | 4499,7 | 7809,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 932932 932  | 050305030409  | 04000L5550040F255550040F255550  | 240 240 240 | 2762,1 | 7196,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 932932932 | 050305030409 | 04000L5550040F255550040F255550  | 240240240 | 1512,6 | 222,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тяжинского городского поселения | 932932932 | 05030503 0409 | 04000L5550040F255550040F255550  | 240240240 | 225,0 | 390,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании Тяжинское городское

 поселение» на 2018-2024 годы

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III | I квартал | II квартал | III |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы | Администрация Тяжинского городского поселения |  |  | + | + |  |  | + |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2022 годы | Администрация Тяжинского городского поселения |  |  | + | + |  |  | + |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Тяжинского городского поселения |  |  | + | + | + |  | + |  |  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | Администрация Тяжинского городского поселения |  |  |  |  | + |  |  | + |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
в муниципальном образовании Тяжинское городское

поселение» на 2018-2024 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Тяжинское городское поселение» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| **2018 год** |
| **1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных жилых домов пгт Тяжинский,****ул. М.Горького, 13 и 15** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2018 |  01.09.2018 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. **Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский, ул.Советская, 21, 23, 25** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2018 |  01.09.2018 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. **Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский, ул. Ленина, 68А** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2018 |  01.09.2018 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4. **Основное мероприятие на общественной территории Тротуар ул. Коммунальная (от школы № 1 до перекрестка с ул. Октябрьская)** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2018 | 01.09.2018 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Тротуар ул. Коммунальная (от школы № 1 до перекрестка с ул. Октябрьская) | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2019 год** |
| **1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Первомайская, д.10** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.05.2019 |  31.05.2019 | Приведен в нормативное состояние дворовой проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2. Основное мероприятие на общественной территории****Площадь Победы пгт Тяжинский: ул. Ленина, 18а** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2019 | 25.08.2019 | Приведена в нормативное состояние общественная территория площадь Победы, установлены парковые диваны, урны, вазоны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3. Основное мероприятие на общественной территории****сквер пгт Тяжинский: ул. Ленина, 18б** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2019 | 25.08.2019 | Приведена в нормативное состояние общественная территория сквер пгт Тяжинский  | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2020 год** |
| **1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных жилых домов пгт Тяжинский:****ул.Советская, д.5а, д.7, д.11** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2020 |  01.09.2020 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Кооперативная , д.8б** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2020 |  01.09.2020 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3. Основное мероприятие на общественной территории тротуар ул. Ленина** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2020 |  01.09.2020 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Тротуар ул. Ленина | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4.Основное мероприятие на общественной территории Парк культуры и отдыха пгт Тяжинский: ул. Садовая, 17** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Парк культуры и отдыха пгт Тяжинский | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2021 год** |
| **1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Коммунальная, д.2а**  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2021 |  01.09.2021 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Коммунальная, д.4**  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2021 |  01.09.2021 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных жилых домов пгт Тяжинский:****ул. Ленина, д.20, ул. Школьная, д.1а** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2021 |  01.09.2021 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Советская, д.12**  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2021 |  01.09.2021 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **5.Основное мероприятие на общественной территории Парк победы** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Парк победы | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2022 год** |
| **1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Ленина, д 74** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 |  01.09.2022 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного дома пгт Тяжинский:****ул. Вокзальная, д.7** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 |  01.09.2022 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных жилых домов пгт Тяжинский:****ул. Советская, д.9, д.10, д.13** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 |  01.09.2022 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных домов пгт Тяжинский:****ул. Крайняя, 2А** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 |  01.09.2022 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **5. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных жилых домов пгт Тяжинский:****ул. Ленина, д. 21б, д.21е, д.23** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 |  01.09.2022 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **6. Основное мероприятие на общественной территории Тротуар ул. Чехова** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2022 |  01.09.2022 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Тротуар ул. Чехова | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2023 год** |
| **1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных жилых домов пгт Тяжинский:****ул. Ленина, д.24, д.26, д.28, д.28б** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2023 |  01.09.2023 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, обеспечено освещение дворовой территории, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Советская, 12** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2023 |  01.09.2023 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Ленина, д.26а** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2023 |  01.09.2023 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, обеспечено освещение дворовой территории, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4. Основное мероприятие на общественной территории тротуар ул. Чапаева (от школы № 2 до перекрестка с ул. Гагарина)** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2023 |  01.09.2023 | Приведена в нормативное состояние общественная территория Тротуар ул. Чапаева (от школы № 2 до перекрестка с ул. Гагарина) | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2024 год** |
| **1. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Советская, д.22**  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2024 |  01.09.2024 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Советская, д.24**  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2024 |  01.09.2024 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **3. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Советская, д.26**  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2024 |  01.09.2024 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **4. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт Тяжинский:****ул. Советская, д.26а** | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2024 |  01.09.2024 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |
| **5. Основное мероприятие на дворовой территории многоквартирных жилых домов пгт Тяжинский:****ул. Коммунистическая, д.7,** **д. 13**  | Администрация Тяжинского городского поселения | 01.07.2024 |  01.09.2024 | Приведен в нормативное состояние дворовой проезд, установлены скамейки, урны | Повышение уровня благоустройства |  |