Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 сентября 2017 г. N 471

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КУЗБАССА"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области  от 20.10.2017 [N 545](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA2298032054E9F0BBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A7S7e5E), от 31.01.2018 [N 26](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A7S7e5E)) |

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P35) Кемеровской области "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2022 годы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области в срок до 31.12.2017 разработать и принять муниципальные программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территорий соответствующих муниципальных образований.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) Д.С.Кудряшова.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

И.о. Губернатора

Кемеровской области

В.Н.ЧЕРНОВ

Утверждена

постановлением

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 6 сентября 2017 г. N 471

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ КУЗБАССА" НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области  от 20.10.2017 [N 545](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA2298032054E9F0BBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A7S7e5E), от 31.01.2018 [N 26](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A7S7e5E)) |

Паспорт

государственной программы Кемеровской области "Формирование

современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Кемеровской области "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2022 годы (далее - Государственная программа) |
| Директор Государственной программы | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) Д.С.Кудряшов |
| Ответственный исполнитель (координатор) Государственной программы | Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области |
| Исполнители Государственной программы | Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области,  департамент строительства Кемеровской области,  департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области,  Администрация Кемеровской области (главное управление по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области), главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области,  Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
| Цель Государственной программы | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Кемеровской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Кемеровской области |
| Задачи Государственной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды на территории Кемеровской области с учетом приоритетов территориального развития;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и иных объектов городской среды на территории Кемеровской области;  повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения на территории Кемеровской области с учетом приоритетов территориального развития;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения на территории Кемеровской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A7S7e7E) Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.01.2018 N 26) | |
| Срок реализации Государственной программы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования Государственной программы - 2 842 784,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 950 299,9 тыс. рублей;  2019 год - 946 615,8 тыс. рублей;  2020 год - 945 868,7 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  средства областного бюджета -  432 231,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 144 410,8 тыс. рублей;  2019 год - 143 910,2 тыс. рублей;  2020 год - 143 910,2 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:  средства федерального бюджета -  2 110 305,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 705 064,2 тыс. рублей;  2019 год - 702 620,4 тыс. рублей;  2020 год - 702 620,4 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  средства местных бюджетов -  300 248,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2018 год - 100 824,9 тыс. рублей;  2019 год - 100 085,2 тыс. рублей;  2020 год - 99 338,1 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A6S7e2E) Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.01.2018 N 26) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы | Единое управление комплексным благоустройством жилищного фонда на территориях муниципальных образований Кемеровской области, создание условий для работы и отдыха жителей Кемеровской области, улучшение состояния территорий муниципальных образований Кемеровской области;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 945 единиц;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 30 процентов;  увеличение количества благоустроенных иных объектов городской среды на 45 единиц;  увеличение доли благоустроенных иных объектов городской среды до 60 процентов;  увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 6 единиц;  увеличение площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 4 500,0 кв. метров;  увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) до 24 процентов |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A3S7e4E) Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.01.2018 N 26) | |

1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области

сферы деятельности, для решения задач которой разработана

Государственная программа, с указанием основных показателей

и формулировкой основных проблем

1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных

домов и территорий общего пользования

В Кемеровской области 34 муниципальных образования, более 60 тысяч многоквартирных домов с разной степенью благоустройства дворовых территорий. В настоящее время на территории Кемеровской области имеется ряд дворовых территорий и территорий общего пользования, благоустройство которых не в полной мере отвечает современным требованиям, и имеется необходимость комплексного подхода к благоустройству таких территорий.

В среднем по Кемеровской области доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет 45% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Кемеровской области, проживающего в многоквартирных домах, составляет около 30%.

В Кемеровской области сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

Каждый год, особенно в весенний период, на территории Кемеровской области организуются субботники, в ходе которых граждане и организации принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам, офисам, и территорий общего пользования.

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления проводятся смотры-конкурсы, в том числе с номинацией на "лучший двор", участвуя в которых граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. Аналогичные конкурсы периодически проводятся и среди управляющих организаций.

В 2017 году в ходе реализации региональной программы выделения субсидий на ремонт дворовых территорий жителями многоквартирных домов помимо финансового участия собственными силами производились работы по устройству клумб и посадке деревьев.

В целях реализации Государственной программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, отвечающих современным требованиям, позволит создать городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное "общественное пространство".

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Кемеровской области заканчивается актуализация информации по инвентаризации дворовых и общественных территорий. По результатам инвентаризации каждое муниципальное образование Кемеровской области представит адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

1.2. Приоритеты политики в сфере благоустройства

Основными приоритетами политики в сфере благоустройства являются:

создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения;

благоустройство территорий с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления;

реализация мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, увеличение объема реализуемых мероприятий и улучшение качества среды проживания в населенных пунктах;

сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения;

поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории.

2. Описание цели и задач Государственной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A3S7e7E) Коллегии Администрации

Кемеровской области от 31.01.2018 N 26)

Целью Государственной программы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Кемеровской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Кемеровской области.

Для достижения цели Государственной программы необходимо решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды на территории Кемеровской области с учетом приоритетов территориального развития;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и иных объектов городской среды на территории Кемеровской области;

повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения на территории Кемеровской области с учетом приоритетов территориального развития;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения на территории Кемеровской области.

3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким

описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий

Государственной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A1S7e0E) Коллегии Администрации

Кемеровской области от 31.01.2018 N 26)

Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанной цели Государственной программы, планируется осуществление следующих мероприятий Государственной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Кемеровской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Кемеровской области | | | |
| Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды на территории Кемеровской области с учетом приоритетов территориального развития | | | |
| Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и иных объектов городской среды на территории Кемеровской области | | | |
| 1. [Основное мероприятие](#P252) "Поддержка Государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды" | Организация благоустройства дворовых территорий, предусмотренных муниципальными программами | Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц | Количество благоустроенных дворовых территорий всех муниципальных образований |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, процентов | (Количество благоустроенных дворовых территорий всех муниципальных образований / общее количество дворовых территорий всех муниципальных образований) \* 100% |
| Организация благоустройства иных объектов городской среды, предусмотренных муниципальными программами | Количество благоустроенных иных объектов городской среды, единиц | Количество благоустроенных иных объектов городской среды всех муниципальных образований |
| Доля благоустроенных иных объектов городской среды в общем количестве иных объектов городской среды, процентов | (Количество благоустроенных иных объектов городской среды всех муниципальных образований / общее количество иных объектов городской среды всех муниципальных образований) \* 100% |
| Задача: повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения на территории Кемеровской области с учетом приоритетов территориального развития | | | |
| Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения на территории Кемеровской области | | | |
| 2. [Основное мероприятие](#P1848) "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | Организация обустройства мест массового отдыха населения, предусмотренных муниципальными программами | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), единиц | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), тыс. кв. метров | Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий, процентов | (Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) всех муниципальных образований / общая площадь мест массового отдыха населения (городских парков) всех муниципальных образований) \* 100% |

4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной

программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6AES7e4E) Коллегии Администрации

Кемеровской области от 31.01.2018 N 26)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа Кемеровской области "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2022 годы | Всего | 950 299,9 | 946 615,8 | 945 868,7 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 144 410,8 | 143 910,2 | 143 910,2 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 705 064,2 | 702 620,4 | 702 620,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100 824,9 | 100 085,2 | 99 338,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие "Поддержка Государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды" | Всего | 928 212,5 | 925 263,95 | 924 516,76 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 141 031,4 | 140 461,9 | 140 461,9 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 688 564,9 | 685 784,4 | 685 784,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 98 616,2 | 99 017,65 | 98 270,46 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Анжеро-Судженский городской округ | Всего | 21 799,48 | 22 712,28 | 23 439,92 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 335,32 | 3 474,98 | 3 586,31 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16 284,21 | 6 966,07 | 17 509,61 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 179,95 | 2 271,23 | 2 344,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Беловский городской округ | Всего | 41 434,34 | 45 131,54 | 42 527,21 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 339,46 | 6 905,13 | 6 506,66 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 30 951,45 | 33 713,26 | 31 767,83 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 143,43 | 4 513,15 | 4 252,72 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Березовский городской округ | Всего | 13 083,54 | 13 631,38 | 13 428,63 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 001,78 | 2 085,6 | 2 054,58 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 773,41 | 10 182,64 | 10 031,19 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 308,38 | 1 363,14 | 1 342,86 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Калтанский городской округ | Всего | 8 089,27 | 8 510,07 | 8 302,63 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 237,66 | 1 289,48 | 1 270,3 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 042,68 | 6 295,71 | 6 202,07 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 808,93 | 924,88 | 830,26 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Город Кемерово | Всего | 193 536,17 | 201 640,0 | 191 000,82 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 29 611,03 | 30 850,92 | 29 223,13 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 144 571,52 | 150 625,08 | 142 677,61 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19 353,62 | 20 164,0 | 19 100,08 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Киселевский городской округ | Всего | 27 310,83 | 27 122,65 | 29 140,25 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 132,84 | 4 100,85 | 4 443,84 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 20 177,99 | 20 021,8 | 21 696,41 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | Всего | 28 518,16 | 29 565,72 | 27 955,27 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 253,09 | 4 431,17 | 4 157,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 20 765,07 | 21 634,55 | 20 297,87 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Междуреченский городской округ | Всего | 27 733,99 | 27 597,48 | 27 585,58 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 415,64 | 3 392,43 | 3 390,41 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16 676,35 | 16 563,05 | 16 553,17 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7 642,0 | 7 642,0 | 7 642,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Мысковский городской округ | Всего | 12 300,0 | 12 300,0 | 12 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 880,11 | 1 865,55 | 1 837,8 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 179,34 | 9 108,29 | 8 972,82 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 240,55 | 1 326,16 | 1 289,38 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Новокузнецкий городской округ | Всего | 258 436,03 | 258 487,1 | 275 862,61 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 39 540,71 | 39 548,53 | 42 206,98 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 193 051,72 | 193 089,86 | 206 069,37 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 25 843,6 | 25 848,71 | 27 586,26 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Осинниковский городской округ | Всего | 13 422,23 | 13 984,26 | 13 120,24 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 053,6 | 2 139,59 | 2 007,4 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10 026,41 | 10 446,24 | 9 800,82 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 342,22 | 1 398,43 | 1 312,02 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Прокопьевский городской округ | Всего | 84 142,23 | 87 100,2 | 86 005,48 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 12 009,18 | 12 512,03 | 12 325,93 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 58 633,05 | 61 088,17 | 60 179,55 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Полысаевский городской округ | Всего | 7 877,08 | 8 206,92 | 8 085,06 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 205,14 | 1 255,61 | 1 236,93 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 883,94 | 6 130,31 | 6 039,13 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 788,0 | 821,0 | 809,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Тайгинский городской округ | Всего | 6 954,51 | 7 245,72 | 7 137,95 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 064,04 | 1 108,6 | 1 092,11 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 195,02 | 5 412,55 | 5 332,04 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 695,45 | 724,57 | 713,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Юргинский городской округ | Всего | 21 848,59 | 23 901,62 | 23 546,11 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 342,83 | 3 656,95 | 3 602,56 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16 320,9 | 17 854,51 | 17 588,94 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 184,86 | 2 390,16 | 2 354,61 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Краснобродский городской округ | Всего | 3 841,61 | 4 002,47 | 3 942,93 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 587,77 | 612,38 | 603,27 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 869,68 | 2 989,84 | 2 945,37 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 384,16 | 400,25 | 394,29 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Беловский муниципальный район | Всего | 6 988,94 | 7 281,93 | 7 173,05 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 128,62 | 1 175,88 | 1 158,39 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 510,32 | 5 741,05 | 5 655,66 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 365,0 | 359,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18 | Гурьевский муниципальный район | Всего | 10 242,34 | 10 671,21 | 10 512,49 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 654,14 | 1 723,4 | 1 697,77 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8 076,08 | 8 414,25 | 8 289,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 512,12 | 533,56 | 525,62 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.1 | Гурьевское городское поселение | Всего | 5 892,56 | 6 139,29 | 6 047,98 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 951,65 | 991,5 | 976,75 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 646,28 | 4 840,83 | 4 768,83 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 294,63 | 306,96 | 302,4 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18.2 | Салаирское городское поселение | Всего | 1 921,89 | 2 002,37 | 1 972,59 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 310,39 | 323,38 | 318,57 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 515,41 | 1 578,87 | 1 555,39 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 96,09 | 100,12 | 98,63 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Ижморский муниципальный район | Всего | 2 885,76 | 3 173,66 | 3 126,41 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 466,05 | 485,6 | 478,34 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 275,42 | 2 370,7 | 2 335,43 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 144,29 | 317,36 | 312,64 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20 | Кемеровский муниципальный район | Всего | 14 888,77 | 14 923,55 | 13 907,84 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 927,59 | 2 008,3 | 1 978,43 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 411,18 | 9 805,25 | 9 659,41 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 550,0 | 3 110,0 | 2 270,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21 | Крапивинский муниципальный район | Всего | 5 944,23 | 6 193,13 | 6 101,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 960,0 | 1 000,2 | 985,31 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 687,02 | 4 883,27 | 4 810,64 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 297,21 | 309,66 | 305,05 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | Всего | 5 532,69 | 5 764,36 | 5 678,62 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 893,53 | 930,94 | 917,1 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 362,53 | 4 545,2 | 4 477,59 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 276,63 | 288,22 | 283,93 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | Мариинский муниципальный район | Всего | 13 922,78 | 14 505,76 | 14 290,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 248,53 | 2 342,68 | 2 307,84 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10 978,11 | 11 437,79 | 11 267,66 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 696,14 | 725,29 | 714,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мариинское городское поселение | Всего | 9 899,7 | 10 314,22 | 10 160,8 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 598,8 | 1 665,75 | 1 640,97 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7 805,91 | 8 132,76 | 8 011,79 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 494,99 | 515,71 | 508,04 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24 | Промышленновский муниципальный район | Всего | 12 116,55 | 12 623,72 | 12 436,15 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 956,8 | 2 038,73 | 2 008,41 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 553,75 | 9 953,79 | 9 805,74 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 606,0 | 631,2 | 622,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25 | Таштагольский муниципальный район | Всего | 42 178,02 | 13 994,94 | 13 786,78 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 811,75 | 2 260,18 | 2 226,56 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 33 257,37 | 11 035,01 | 10 870,88 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 108,9 | 699,75 | 689,34 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25.1 | Мундыбашское городское поселение | Всего | 3 639,61 | 1 207,65 | 1 189,68 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 587,8 | 195,04 | 192,13 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 869,83 | 952,23 | 938,07 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 181,98 | 60,38 | 59,48 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25.2 | Таштагольское городское поселение | Всего | 30 499,77 | 6 096,81 | 6 006,14 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 925,71 | 984,63 | 969,99 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 24 049,07 | 4 807,34 | 4 735,84 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 524,99 | 304,84 | 300,31 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25.3 | Шерегешское городское поселение | Всего | 8 038,64 | 2 667,27 | 2 627,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 298,24 | 430,76 | 424,36 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 338,47 | 2 103,14 | 2 071,86 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 401,93 | 133,37 | 131,38 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.26 | Тисульский муниципальный район | Всего | 5 415,19 | 5 641,93 | 5 558,02 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 874,55 | 911,17 | 897,62 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 269,88 | 4 448,67 | 4 382,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 270,76 | 282,09 | 277,9 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Белогорское городское поселение | Всего | 687,06 | 715,83 | 705,19 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 110,96 | 115,61 | 113,89 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 541,75 | 564,43 | 556,04 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 34,35 | 35,79 | 35,26 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.27 | Топкинский муниципальный район | Всего | 11 108,54 | 11 573,4 | 11 401,87 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 793,93 | 1 869,05 | 1 841,25 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8 758,61 | 9 125,35 | 8 989,62 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 556,0 | 579,0 | 571,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Топкинское городское поселение | Всего | 11 108,54 | 7 378,07 | 7 268,34 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 793,93 | 1 191,56 | 1 173,84 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8 758,61 | 5 817,61 | 5 731,08 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 556,0 | 368,9 | 363,42 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.28 | Тяжинский муниципальный район | Всего | 5 741,13 | 5 981,51 | 5 892,55 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 927,2 | 966,01 | 951,65 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 526,87 | 4 716,42 | 4 646,27 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 287,06 | 299,08 | 294,63 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.29 | Чебулинский муниципальный район | Всего | 3 681,21 | 3 835,35 | 3 778,31 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 594,52 | 619,41 | 610,2 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 902,63 | 3 024,17 | 2 979,19 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 184,06 | 191,77 | 188,92 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.30 | Юргинский муниципальный район | Всего | 5 488,88 | 5 718,71 | 5 633,66 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 886,46 | 923,57 | 909,84 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 327,98 | 4 509,21 | 4 442,14 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 274,44 | 285,93 | 281,68 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.31 | Яйский муниципальный район | Всего | 4 595,68 | 4 788,11 | 4 716,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 742,2 | 773,28 | 761,78 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 623,7 | 3 775,43 | 3 719,27 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 229,78 | 239,4 | 235,85 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.32 | Яшкинский муниципальный район | Всего | 7 153,73 | 7 453,27 | 7 342,42 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 155,33 | 1 203,7 | 1 185,8 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 640,71 | 5 876,91 | 5 789,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 357,69 | 372,66 | 367,12 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Яшкинское городское поселение | Всего | 7 153,73 | 3 663,31 | 3 608,82 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 155,33 | 591,62 | 582,82 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 640,71 | 2 888,52 | 2 845,56 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 357,69 | 183,17 | 180,44 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | Всего | 2 087,44 | 21 351,89 | 21 351,95 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 379,4 | 3 448,3 | 3 448,3 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16 499,3 | 16 836,0 | 16 836,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 208,74 | 1 067,59 | 1 067,65 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Беловский городской округ | Всего | 22 087,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16 499,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 208,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Гурьевский муниципальный район | Всего | 0,0 | 21 351,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3 448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 16 836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1 067,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Гурьевское городское поселение | Всего | 0,0 | 21 351,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3 448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 16 836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1 067,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Промышленновский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 8 198,97 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 324,1 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 464,87 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Промышленновское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 8 198,97 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 324,1 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 464,87 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Тяжинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 4 656,38 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 752,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 671,56 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 232,82 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Тяжинское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 4 656,38 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 752,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 671,56 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 232,82 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Чебулинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 108,97 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 340,6 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 662,92 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 105,45 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Верх-Чебулинское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 108,97 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 340,6 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 662,92 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 105,45 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Яшкинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 6 387,63 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 031,6 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 036,65 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 319,38 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Яшкинское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 6 387,63 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 031,6 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 036,65 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 319,38 | 0,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) Государственной программы (по годам реализации

Государственной программы)

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295CDFA6S7e7E) Коллегии Администрации

Кемеровской области от 31.01.2018 N 26)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Государственная программа Кемеровской области "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | [Основное мероприятие](#P252) "Поддержка Государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды" | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 315 | 315 | 315 | - | - |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процентов | 10 | 20 | 30 | - | - |
| Количество благоустроенных иных объектов городской среды | единиц | 15 | 15 | 15 | - | - |
| Доля благоустроенных иных объектов городской среды в общем количестве иных объектов городской среды | процентов | 20 | 40 | 60 | - | - |
| 2 | [Основное мероприятие](#P1848) "Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | тыс. кв. метров | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | 8 | 16 | 24 | - | - |

6. Методика оценки эффективности Государственной программы

Методика оценки эффективности Государственной программы определяет алгоритм оценки эффективности Государственной программы и основана на оценке степени достижения целей и решения задач Государственной программы.

Оценка эффективности Государственной программы проводится ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы ежегодно.

Оценка эффективности Государственной программы проводится в два этапа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы определяется на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с планируемыми:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по Государственной программе;

СДП1 - степень достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы;

N - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) Государственной программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Государственной программы;

ЗП - планируемое значение целевого показателя (индикатора) Государственной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При сопоставлении плановых и фактических значений целевых показателей (индикаторов) необходимо учитывать, что не все мероприятия могут быть оценены количественно. Для таких мероприятий положительное значение целевого показателя (индикатора) принимается за равное 1, отрицательное - 0.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Государственной программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации Государственной программы;

ФФ - фактический объем финансирования, направленный на реализацию Государственной программы на соответствующий отчетный период;

ФП - плановый объем финансирования на соответствующий отчетный период.

По результатам оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается эффективность Государственной программы:

ЭГП = (СДЦ / УФ) \* 100%,

где:

СДЦ - степень достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) в целом по Государственной программе;

УФ - уровень финансирования реализации Государственной программы.

Вывод об эффективности Государственной программы определяется на основании следующих критериев.

|  |  |
| --- | --- |
| Эффективность Государственной программы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 50% |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 50% - 74% |
| Эффективная | 75% - 100% |
| Высокоэффективная | более 100% |

7. Правила предоставления и распределения субсидий

из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных

образований Кемеровской области на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA229803225CEDFCBBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A3S7e8E) Коллегии Администрации

Кемеровской области от 31.01.2018 N 26)

7.1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения в 2018 - 2022 годах субсидий из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет средств федерального бюджета в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A678978AA08359B97A9D0B245EBCA4E4E9100B37B8704894239DEEFAD42DS5e9E) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, являющимися приложением N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710) бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - субсидии из бюджета Кемеровской области).

7.2. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Кемеровской области, связанных с реализацией муниципальных программ формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Кемеровской области, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий (далее - муниципальная программа).

В случае если муниципальные образования Кемеровской области не являются монопрофильными образованиями и административным центром Кемеровской области и имеют уровень бюджетной обеспеченности больше или равный 1,5, субсидии из бюджета Кемеровской области на указанные цели не предоставляются.

7.3. В целях настоящих Правил под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

7.4. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кемеровской области на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту, на цели, указанные в [пункте 7.2](#P2458) настоящих Правил.

7.5. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются на следующих условиях:

а) наличие утвержденной нормативным правовым актом муниципального образования Кемеровской области муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы;

б) заключение соглашения между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и администрацией муниципального образования Кемеровской области о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области.

7.6. Оценка эффективности использования субсидии из бюджета Кемеровской области осуществляется путем сравнения установленных соглашением между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и администрацией муниципального образования Кемеровской области (далее - уполномоченный орган муниципального образования) значений [показателей](#P2582) результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, фактически достигнутых по итогам планового года.

7.7. Уполномоченный орган муниципального образования представляет в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области ежеквартально не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области.

7.8. Предоставление субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области, заключенного между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и уполномоченным органом муниципального образования (далее - соглашение), содержащего следующие положения:

а) размер субсидии из бюджета Кемеровской области, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств;

предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Кемеровской области из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составляет:

по городским округам - 90%;

по муниципальным районам - 95%;

б) значения [показателей](#P2582) результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам, и обязательства муниципального образования Кемеровской области по их достижению;

в) обязательства муниципального образования Кемеровской области по согласованию муниципальной программы с департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, софинансируемой за счет средств бюджета Кемеровской области, и по согласованию внесения в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальной программы муниципального образования и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, на которую предоставляется субсидия из бюджета Кемеровской области;

г) обязательства муниципального образования Кемеровской области:

завершить в полном объеме реализацию мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, предусмотренных в отчетном году;

обеспечить благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ, определенные уполномоченным органом муниципального образования Кемеровской области), софинансируемых за счет средств, полученных в качестве субсидии из бюджета Кемеровской области (далее - минимальный перечень работ по благоустройству), а также всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

не позднее 1 ноября текущего года представлять в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области на конкурс реализованные в текущем году проекты по благоустройству общественных территорий;

иные обязательства;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Кемеровской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета Кемеровской области, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области;

е) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области, в том числе порядок представления отчетов об исполнении муниципальной программы муниципального образования Кемеровской области на 2018 - 2022 годы в течение срока реализации такой программы;

ж) последствия недостижения муниципальным образованием Кемеровской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) условие о вступлении в силу соглашения;

к) рекомендации по обеспечению привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

7.9. [Распределение](#P2622) субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных образований - получателей субсидии из бюджета Кемеровской области согласно приложению N 2 к настоящим Правилам, в который в обязательном порядке включается административный центр Кемеровской области и монопрофильные муниципальные образования.

7.10. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются согласно следующим перечням работ:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ):

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ):

ремонт автомобильных парковок;

озеленение территорий;

ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;

ремонт отмостки;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;

иные виды работ.

7.11. Предусматривается возможность расходования субсидии путем:

а) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

б) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений);

в) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

7.12. На уровне муниципальных образований Кемеровской области должны быть утверждены порядки расходования средств субсидий из бюджета Кемеровской области, по направлениям, предусмотренным в [пункте 7.11](#P2499) настоящих Правил.

7.13. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

а) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального образования вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5 процентов от общей стоимости необходимых работ;

б) в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5 процентов от общей стоимости необходимых работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Для работ, предусмотренных [абзацами пятым](#P2495), [шестым подпункта "б" пункта 7.10](#P2496) настоящих Правил - обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90 процентов от общей стоимости необходимых работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

предоставление материалов, техники и т.д.

7.14. Обязательства муниципального образования Кемеровской области - получателя субсидии из бюджета Кемеровской области:

а) обеспечить проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования такого проекта муниципальной программы), в том числе при внесении в нее изменений;

б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [подпунктом "в" пункта 12](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A678978AA08359B9799109235EBCA4E4E9100B37B8704894239DEEFBD02DS5eCE) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

д) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

е) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

7.15. Муниципальная программа должна предусматривать в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в [порядке](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA2298032057ECF9BBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A6S7e0E), установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 N 564 "Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения";

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в [порядке](consultantplus://offline/ref=573D39FCAB4B75A5E5D2A66E94E6FC865FBA2298032057ECF9BBB24D5C3EB2270FDB7ADFAAF6D5295DD6A6S7e0E), установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 N 564 "Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения";

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления Кемеровской области;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

7.16. Размер субсидии i-му муниципальному образованию (Сi) рассчитывается по формуле:



где:

Собщ - объем бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на соответствующий год;

Вi - численность населения, проживающего на территории i-го муниципального образования;

Ккор - коэффициент корректировки;

Коэффициент корректировки (Ккор) рассчитывается по формуле:

Ккор = Кмкд x Кмг x Кмо,

где:

Кмг - индекс, присваиваемый i-му монопрофильному муниципальному образованию в зависимости от численности населения этого муниципального образования по данным Федеральной службы государственной статистики. Кмг = 1,00 - если количество жителей в монопрофильных муниципальных образованиях составляет менее или равно 50000 человек. Если количество жителей в монопрофильных муниципальных образованиях составляет более 50000 человек, то Кмг = 1 + 0,1 за каждые следующие 50000 человек, но не более 1,4;

Кмкд - индекс, присваиваемый муниципальному образованию в зависимости от количества многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные в установленном жилищным законодательством порядке:

Кмкд = 1,0 - если количество многоквартирных домов в программе i-го муниципального образования менее среднего значения количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,05 - если количество многоквартирных домов в программе i-го муниципального образования от одного до двух средних значений количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,10 - если количество многоквартирных домов в программе i-го муниципального образования от двух до трех средних значений количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,15 - если количество многоквартирных домов в программе i-го муниципального образования от трех до четырех средних значений количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,20 - если количество многоквартирных домов в программе i-го муниципального образования от четырех до пяти средних значений количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,25 - если количество многоквартирных домов в программе i-го муниципального образования от пяти до шести средних значений количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмкд = 1,30 - если количество многоквартирных домов в программе i-го муниципального образования от шести и выше средних значений количества многоквартирных домов в программах по Кемеровской области;

Кмо - индекс, который определяется по i-му муниципальному образованию с учетом:

реализованных ранее проектов и их финансирования за предшествующие периоды;

планируемых значимых мероприятий (в том числе регионального значения), а также юбилейных и памятных дат на территории i-го муниципального образования;

включения в муниципальные программы муниципальных образований комплексных проектов благоустройства общественных территорий, предусматривающих использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения.

7.17. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований, направляемых на реализацию муниципальных программ, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из бюджета Кемеровской области.

7.18. В случае неисполнения муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных в соглашениях, заключенных с департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, и невозможности использования в полном объеме средств субсидий из бюджета Кемеровской области в соответствии с [распределением](#P2622) согласно настоящим Правилам муниципальные образования Кемеровской области в срок до 1 июля текущего года сообщают в письменной форме в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области о невозможности использования субсидий из бюджета Кемеровской области, указывая размер субсидий, который не будет использован.

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в срок до 5 июля текущего года уведомляет муниципальные образования о возможности подготовки заявки в целях получения дополнительных средств субсидии из бюджета Кемеровской области на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды.

Муниципальные образования Кемеровской области в срок до 15 июля текущего года направляют заявки в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области с указанием мероприятий, планируемых к реализации до конца текущего периода, и объема средств, необходимых для их реализации.

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области осуществляет рассмотрение поступивших заявок и в срок до 1 августа текущего года в соответствии с условиями настоящих Правил осуществляет перераспределение субсидий.

7.19. Перечисление субсидий из бюджета Кемеровской области осуществляется в установленном порядке департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области на счета администраторов доходов муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства.

7.20. В случае невыполнения в установленный срок обязательств, указанных в [пункте 7.8](#P2467) настоящих Правил, перечисление средств субсидии из бюджета Кемеровской области в бюджет муниципального образования приостанавливается до выполнения указанных обязательств.

7.21. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Кемеровской области на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования Кемеровской области, софинансируемого за счет субсидии из бюджета Кемеровской области, утверждается нормативным правовым актом муниципального образования Кемеровской области о бюджете муниципального образования Кемеровской области (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Кемеровской области), исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области.

7.22. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии из бюджета Кемеровской области подлежит возврату в бюджет Кемеровской области уполномоченным органом муниципального образования Кемеровской области, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Кемеровской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Кемеровской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

7.23. В случае если к муниципальному образованию Кемеровской области применяются меры ответственности, предусмотренные настоящими Правилами, департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области сокращает размер субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренный муниципальному образованию Кемеровской области на очередной финансовый год.

7.24. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, а также в случае несоблюдения муниципальным образованием своих обязательств подлежит взысканию в доход бюджета Кемеровской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7.25. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Кемеровской области условий предоставления субсидий осуществляется департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и контрольными финансовыми органами в рамках их компетенции.

7.26. В случае выявления в результате проведения проверок фактов представления муниципальным образованием Кемеровской области недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в бюджет Кемеровской области уполномоченным органом местного самоуправления в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидии.

Приложение N 1

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из бюджета Кемеровской области

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование обязательства | Срок исполнения | Плановое значение показателя результативности | |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | ежегодно | 100% | 1 |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | ежегодно | 100% | 1 |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | ежегодно | 100% | 1 |

Приложение N 2

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из бюджета Кемеровской области

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

муниципальных программ

формирования современной

городской среды

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Кемеровской области | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Анжеро-Судженский городской округ | Всего | 19 619,53 | 20 441,05 | 21 095,92 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 335,32 | 3 474,98 | 3 586,31 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 16 284,21 | 16 966,07 | 17 509,61 | 0,0 | 0,0 |
| Беловский городской округ | Всего | 37 290,91 | 40 618,39 | 38 274,49 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 339,46 | 6 905,13 | 6 506,66 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 30 951,45 | 33 713,26 | 31 767,83 | 0,0 | 0,0 |
| Березовский городской округ | Всего | 11 775,19 | 12 268,24 | 12 085,77 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 001,78 | 2 085,6 | 2 054,58 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9 773,41 | 10 182,64 | 10 031,19 | 0,0 | 0,0 |
| Калтанский городской округ | Всего | 7 280,34 | 7 585,19 | 7 472,37 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 237,66 | 1 289,48 | 1 270,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 6 042,68 | 6 295,71 | 6 202,07 | 0,0 | 0,0 |
| Город Кемерово | Всего | 174 182,55 | 181 476,0 | 171 900,74 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 29 611,03 | 30 850,92 | 29 223,13 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 144 571,52 | 150 625,08 | 142 677,61 | 0,0 | 0,0 |
| Киселевский городской округ | Всего | 24 310,83 | 24 122,65 | 26 140,25 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 132,84 | 4 100,85 | 4 443,84 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 20 177,99 | 20 021,8 | 21 696,41 | 0,0 | 0,0 |
| Ленинск-Кузнецкий городской округ | Всего | 25 018,16 | 26 065,72 | 24 455,27 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 253,09 | 4 431,17 | 4 157,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 20 765,07 | 21 634,55 | 20 297,87 | 0,0 | 0,0 |
| Междуреченский городской округ | Всего | 20 091,99 | 19 955,48 | 19 943,58 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 415,64 | 3 392,43 | 3 390,41 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 16 676,35 | 16 563,05 | 16 553,17 | 0,0 | 0,0 |
| Мысковский городской округ | Всего | 11 059,45 | 10 973,84 | 10 810,62 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 880,11 | 1 865,55 | 1 837,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9 179,34 | 9 108,29 | 8 972,82 | 0,0 | 0,0 |
| Новокузнецкий городской округ | Всего | 232 592,43 | 232 638,39 | 248 276,35 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 39 540,71 | 39 548,53 | 42 206,98 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 193 051,72 | 193 089,86 | 206 069,37 | 0,0 | 0,0 |
| Осинниковский городской округ | Всего | 12 080,01 | 12 585,83 | 11 808,22 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 053,6 | 2 139,59 | 2 007,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 10 026,41 | 10 446,24 | 9 800,82 | 0,0 | 0,0 |
| Прокопьевский городской округ | Всего | 70 642,23 | 73 600,2 | 72 505,48 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 12 009,18 | 12 512,03 | 12 325,93 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 58 633,05 | 61 088,17 | 60 179,55 | 0,0 | 0,0 |
| Полысаевский городской округ | Всего | 7 089,08 | 7 385,92 | 7 276,06 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 205,14 | 1 255,61 | 1 236,93 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 883,94 | 6 130,31 | 6 039,13 | 0,0 | 0,0 |
| Тайгинский городской округ | Всего | 6 259,06 | 6 521,15 | 6 424,15 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 064,04 | 1 108,6 | 1 092,11 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 195,02 | 5 412,55 | 5 332,04 | 0,0 | 0,0 |
| Юргинский городской округ | Всего | 19 663,73 | 21 511,46 | 21 191,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 342,83 | 3 656,95 | 3 602,56 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 16 320,9 | 17 854,51 | 17 588,94 | 0,0 | 0,0 |
| Краснобродский городской округ | Всего | 3 457,45 | 3 602,22 | 3 548,64 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 587,77 | 612,38 | 603,27 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 869,68 | 2 989,84 | 2 945,37 | 0,0 | 0,0 |
| Беловский муниципальный район | Всего | 6 638,94 | 6 916,93 | 6 814,05 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 128,62 | 1 175,88 | 1 158,39 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 510,32 | 5 741,05 | 5 655,66 | 0,0 | 0,0 |
| Гурьевский муниципальный район | Всего | 9 730,22 | 10 137,65 | 9 986,87 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 654,14 | 1 723,4 | 1 697,77 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 8 076,08 | 8 414,25 | 8 289,1 | 0,0 | 0,0 |
| Гурьевское городское поселение | Всего | 5 597,93 | 5 832,33 | 5 745,58 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 951,65 | 991,5 | 976,75 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 646,28 | 4 840,83 | 4 768,83 | 0,0 | 0,0 |
| Салаирское городское поселение | Всего | 1 825,8 | 1 902,25 | 1 873,96 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 310,39 | 323,38 | 318,57 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 515,41 | 1 578,87 | 1 555,39 | 0,0 | 0,0 |
| Ижморский муниципальный район | Всего | 2 741,47 | 2 856,3 | 2 813,77 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 466,05 | 485,6 | 478,34 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 275,42 | 2 370,7 | 2 335,43 | 0,0 | 0,0 |
| Кемеровский муниципальный район | Всего | 11 338,77 | 11 813,55 | 11 637,84 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 927,59 | 2 008,3 | 1 978,43 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9 411,18 | 9 805,25 | 9 659,41 | 0,0 | 0,0 |
| Крапивинский муниципальный район | Всего | 5 647,02 | 5 883,47 | 5 795,95 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 960,0 | 1 000,2 | 985,31 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 687,02 | 4 883,27 | 4 810,64 | 0,0 | 0,0 |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | Всего | 5 256,06 | 5 476,14 | 5 394,69 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 893,53 | 930,94 | 917,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 362,53 | 4 545,2 | 4 477,59 | 0,0 | 0,0 |
| Мариинский муниципальный район | Всего | 13 226,64 | 13 780,47 | 13 575,5 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 248,53 | 2 342,68 | 2 307,84 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 10 978,11 | 11 437,79 | 11 267,66 | 0,0 | 0,0 |
| Мариинское городское поселение | Всего | 9 404,71 | 9 798,51 | 9 652,76 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 598,8 | 1 665,75 | 1 640,97 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 805,91 | 8 132,76 | 8 011,79 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленновский муниципальный район | Всего | 11 510,55 | 11 992,52 | 11 814,15 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 956,8 | 2 038,73 | 2 008,41 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 9 553,75 | 9 953,79 | 9 805,74 | 0,0 | 0,0 |
| Таштагольский муниципальный район | Всего | 40 069,12 | 13 295,19 | 13 097,44 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 811,75 | 2 260,18 | 2 226,56 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 33 257,37 | 11 035,01 | 10 870,88 | 0,0 | 0,0 |
| Мундыбашское городское поселение | Всего | 3 457,63 | 1 147,27 | 1 130,2 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 587,8 | 195,04 | 192,13 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 869,83 | 952,23 | 938,07 | 0,0 | 0,0 |
| Таштагольское городское поселение | Всего | 28 974,78 | 5 791,97 | 5 705,83 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 925,71 | 984,63 | 969,99 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 24 049,07 | 4 807,34 | 4 735,84 | 0,0 | 0,0 |
| Шерегешское городское поселение | Всего | 7 636,71 | 2 533,9 | 2 496,22 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 298,24 | 430,76 | 424,36 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 6 338,47 | 2 103,14 | 2 071,86 | 0,0 | 0,0 |
| Тисульский муниципальный район | Всего | 5 144,43 | 5 359,84 | 5 280,12 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 874,55 | 911,17 | 897,62 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 269,88 | 4 448,67 | 4 382,5 | 0,0 | 0,0 |
| Белогорское городское поселение | Всего | 652,71 | 680,04 | 669,93 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 110,96 | 115,61 | 113,89 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 541,75 | 564,43 | 556,04 | 0,0 | 0,0 |
| Топкинский муниципальный район | Всего | 10 552,54 | 10 994,4 | 10 830,87 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 793,93 | 1 869,05 | 1 841,25 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 8 758,61 | 9 125,35 | 8 989,62 | 0,0 | 0,0 |
| Топкинское городское поселение | Всего | 10 552,54 | 7 009,17 | 6 904,92 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 793,93 | 1 191,56 | 1 173,84 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 8 758,61 | 5 817,61 | 5 731,08 | 0,0 | 0,0 |
| Тяжинский муниципальный район | Всего | 5 454,07 | 5 682,43 | 5 597,92 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 927,2 | 966,01 | 951,65 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 526,87 | 4 716,42 | 4 646,27 | 0,0 | 0,0 |
| Чебулинский муниципальный район | Всего | 3 497,15 | 3 643,58 | 3 589,39 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 594,52 | 619,41 | 610,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2 902,63 | 3 024,17 | 2 979,19 | 0,0 | 0,0 |
| Юргинский муниципальный район | Всего | 5 214,44 | 5 432,78 | 5 351,98 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 886,46 | 923,57 | 909,84 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4 327,98 | 4 509,21 | 4 442,14 | 0,0 | 0,0 |
| Яйский муниципальный район | Всего | 4 365,9 | 4 548,71 | 4 481,05 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 742,2 | 773,28 | 761,78 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3 623,7 | 3 775,43 | 3 719,27 | 0,0 | 0,0 |
| Яшкинский муниципальный район | Всего | 6 796,04 | 7 080,61 | 6 975,3 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 155,33 | 1 203,7 | 1 185,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 640,71 | 5 876,91 | 5 789,5 | 0,0 | 0,0 |
| Яшкинское городское поселение | Всего | 6 796,04 | 3 480,14 | 3 428,38 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 155,33 | 591,62 | 582,82 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 640,71 | 2 888,52 | 2 845,56 | 0,0 | 0,0 |

8. Правила предоставления и распределения субсидий

из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных

образований на поддержку обустройства мест массового отдыха

населения (городских парков)

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=43F64B5CC3273A4533D8EC509F1576B75884095B87989853A71E12EA97F0E3B89C1F91318009FBE9EEFF33TEe2E) Коллегии Администрации

Кемеровской области от 31.01.2018 N 26)

8.1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения в 2018 - 2022 годах субсидий из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет средств федерального бюджета в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=43F64B5CC3273A4533D8EC469C792AB25E87515E8F9E9A02FF4149B7C0F9E9EFDB50C873C404F3EETEe5E) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), являющимися приложением N 14 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710) бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - субсидии из бюджета Кемеровской области).

8.2. В настоящих Правилах под парком понимается озелененная часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар) и которая расположена в городах с численностью населения до 250 000 человек.

8.3. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, направленных на поддержку обустройств мест массового отдыха населения (городских парков).

8.4. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кемеровской области на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных департаменту жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, на цели, указанные в [пункте 8.3](#P3432) настоящих Правил.

8.5. Субсидии из бюджета Кемеровской области предоставляются на следующих условиях:

а) наличие в утвержденной муниципальной программе мероприятий, направленных на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

б) заключение соглашения между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и администрацией муниципального образования Кемеровской области о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области.

8.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и уполномоченным органом муниципального образования Кемеровской области, содержащего следующие положения:

а) размер субсидии из бюджета Кемеровской области, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств;

предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Кемеровской области из бюджета Кемеровской области (в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составляет:

по городским округам - 90%;

по муниципальным районам (имеющим в составе городские поселения) - 95%;

б) значение [показателей](#P3488) результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам;

в) обязательства муниципальных образований Кемеровской области - получателей субсидий:

при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 01.03.2018;

при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве, не позднее 15.02.2018 разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в каждый год срока предоставления субсидии;

не позднее 01.04.2018 с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в каждый год срока предоставления субсидии, обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в каждом году срока предоставления субсидии, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения;

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка в установленные сроки;

г) сроки и порядок представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области;

д) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальными образованиями Кемеровской области условий, установленных при предоставлении субсидии;

е) последствия недостижения муниципальными образованиями Кемеровской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

ж) ответственность сторон за нарушения условий соглашения.

8.7. Размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию Кемеровской области (Ci) определяется по формуле:



где:

Собщ - размер бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на соответствующий год;

Bi - численность населения, проживающего в городах с населением до 250 000 человек, на территории i-го муниципального образования Кемеровской области в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;

Ккор - корректирующий коэффициент, определяется по i-му муниципальному образованию с учетом:

реализованных ранее проектов и их финансирования за предшествующие периоды;

планируемых значимых мероприятий (в том числе регионального значения), а также юбилейных и памятных дат на территории i-го муниципального образования.

8.8. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований Кемеровской области, направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству парков, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

8.9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения установленных соглашением значений [показателей](#P3488) результативности использования субсидии из бюджета Кемеровской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам, и значений показателей результативности использования субсидии, фактически достигнутых по итогам текущего года.

8.10. Уполномоченный орган муниципального образования Кемеровской области представляет в департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области ежеквартально не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий предоставления субсидии.

8.11. Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области в установленном порядке осуществляет перечисление субсидий на счета администраторов доходов муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства.

8.12. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Кемеровской области уполномоченным органом муниципального образования, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета муниципального образования по возврату остатков целевых средств.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Кемеровской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Кемеровской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.13. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, а также в случае несоблюдения муниципальным образованием своих обязательств подлежит взысканию в доход бюджета Кемеровской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.14. В случае невыполнения в установленный срок обязательств, указанных в [пункте 8.6](#P3437) настоящих Правил, перечисление средств субсидии из бюджета Кемеровской области в бюджет муниципального образования приостанавливается до выполнения указанных обязательств.

8.15. В случае если к муниципальному образованию Кемеровской области применяются меры ответственности, предусмотренные настоящими Правилами, департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области сокращает размер субсидии из бюджета Кемеровской области, предусмотренный муниципальному образованию Кемеровской области на очередной финансовый год.

8.16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Кемеровской области условий предоставления субсидий осуществляется департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и органами государственного финансового контроля.

8.17. В случае выявления в результате проведения проверок фактов представления муниципальным образованием Кемеровской области недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в бюджет Кемеровской области уполномоченным органом местного самоуправления в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидии.

Приложение N 1

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из бюджета Кемеровской области

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

обустройства мест массового

отдыха населения

(городских парков)

ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО

ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование обязательства | Срок исполнения | Наименование показателя | Плановое значение показателя результативности |
| 1 | Утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, и перечня работ по благоустройству | Не позднее 01.02.2018 | Утверждение нормативного правового акта в установленный срок | 1 |
| 2 | Принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству, с учетом результатов общественного обсуждения | Не позднее 01.04.2018 | 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии приняли решение о выборе парка | 1 |
| 3 | Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации, с учетом результатов общественных обсуждений | Не позднее 01.04.2018 | 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии утвердили дизайн-проект | 1 |

Приложение N 2

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из бюджета Кемеровской области

бюджетам муниципальных

образований на поддержку

обустройства мест массового

отдыха населения

(городских парков)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ) НА 2018 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Кемеровской области | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Беловский городской округ | Всего | 19 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 379,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 16 499,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гурьевский муниципальный район | Всего | 0,0 | 20 284,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3 448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 16 836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гурьевское городское поселение | Всего | 0,0 | 20 284,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 3 448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 16 836,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленновский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 7 788,97 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 324,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 464,87 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленновское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 7 788,97 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 324,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 464,87 | 0,0 | 0,0 |
| Тяжинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 4 423,56 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 752,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 671,56 | 0,0 | 0,0 |
| Тяжинское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 4 423,56 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 752,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 671,56 | 0,0 | 0,0 |
| Чебулинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 003,52 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 340,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 662,92 | 0,0 | 0,0 |
| Верх-Чебулинское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 2 003,52 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 340,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 662,92 | 0,0 | 0,0 |
| Яшкинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 6 068,25 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 031,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 036,65 | 0,0 | 0,0 |
| Яшкинское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 6 068,25 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 031,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 036,65 | 0,0 | 0,0 |